|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
|  | к Акту о завершении работ |
|  |  |
|  |  |

**ЖУРНАЛ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

автоматизированной информационной системы мониторинга официальных сайтов государственных органов и органов местного самоуправления, доработанной в соответствии с Государственным контрактом № ГК-110-ОФ/Д21 от 20 октября 2014 г., заключенным между Министерством экономического развития Российской Федерации и Закрытым акционерным обществом «Госбук»

Москва 2014 год

**Содержание**

[1. Введение 3](#_Toc405303255)

[1.1 Область применения 3](#_Toc405303256)

[1.2 Краткое описание возможностей 4](#_Toc405303257)

[1.3 Состав Программно-аппаратного комплекса 5](#_Toc405303258)

[2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ЗАМЕЧАНИЙ В ХОДЕ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 5](#_Toc405303259)

[2.1 Замечания к порталу АИС «Мониторинг Госсайтов» 5](#_Toc405303260)

[2.2 Замечания к функционированию аппаратно-программного комплекса 6](#_Toc405303261)

[3. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ЗАМЕЧАНИЙ В ХОДЕ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 6](#_Toc405303262)

[3.1 Замечания к порталу АИС «Мониторинг Госсайтов» 6](#_Toc405303263)

[3.2 Статусы Замечаний 6](#_Toc405303264)

# 1. Введение

Настоящий документ представляет собой Журнал опытной эксплуатации Автоматизированной Информационной Системы Мониторинг официальных сайтов государственных органов и органов местного самоуправления (далее АИС «Мониторинг госсайтов»). Доработанная версия Системы введена в опытную эксплуатацию, длительностью 1 неделя. Настоящий документ подготовлен по результатам недельной опытной эксплуатации и содержит перечень замечаний, поступивших от пользователей Системы в процессе работы, а также от сотрудников Исполнителя.

## 1.1 Область применения

АИС «Мониторинг Госсайтов» предназначена для оценки открытости информации о деятельности органов государственной власти и доступности государственных информационных ресурсов для граждан и организаций:

1. Оценка соответствия официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти и сайтов субъектов Российской Федерации требованиям Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а также положениям Постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 N 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти».
2. Организация мониторинга эффективности процессов обеспечения государственными органами Российской Федерации и государственными органами субъектов Российской Федерации доступа граждан и организаций через официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет к установленной законодательством информации, в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации.
3. Обеспечение выполнения мероприятия «Обеспечение открытости информации о деятельности органов государственной власти и доступности государственных информационных ресурсов для граждан и организаций» государственной программы «Информационное общество (2011-2020 годы)».

## 1.2 Краткое описание возможностей

Система предоставляет следующие функции:

* Вести реестр официальных сайтов государственных органов и органов местного самоуправления;
* Обладать презентационным модулем (интернет-сайтом) для осуществления мониторинга и публикации его результатов;
* Получать текстовые запросы от пользователей Госсайтов из презентационного модуля и непосредственно с Госсайтов - участников Системы, посредством программного виджета;
* Осуществлять ручное и автоматическое модерирование запросов пользователей на предмет соответствия текста запросов законодательству РФ;
* Осуществлять ручной контроль запросов с помощью ответственных лиц – администраторов Госсайтов (Кураторов), контролирующих запросы по одному и более Госсайтов;
* Вести учет и контроль реализации запросов пользователей по каждому конкретному Госсайту - участнику Системы;
* Предусматривать прозрачность работы с запросом путем открытой дискуссии и голосования среди пользователей, актуализации и публикации статуса запроса (сформирован, рассмотрение, обработан, отказано по причине) администратором;
* Предусматривать обеспечения участия в мониторинге всех заинтересованных представителей официальных сайтов государственных органов;
* Фиксировать событие по официальному сайту для ответственного лица государственного органа;
* Возможность проверки соответствия требованиям методических рекомендаций по открытию данных государственными органами;
* Построение различного рода статистической отчетности по каждому конкретному Госсайту, участнику Системы, на основании данных, хранящихся в Системе;
* Обладать гибкой системой авторизации и аутентификации пользователей;
* Иметь ролевую модель для разграничения прав доступа пользователей в Системе;
* Иметь защищенный администраторский интерфейс с возможностью удаленного доступа по авторизационной паре логин/пароль;
* Вести рейтингование среди зарегистрированных пользователей Системы.

## 1.3 Состав Программно-аппаратного комплекса

**Таблица 1 – Состав программно-аппаратного комплекса**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назначение сервера | Кол-во процессоров | Объем ОЗУ (Гб) | Объем системы хранения данных (Гб) | Операционная система | Наличие внешнего IP-адреса (Да/Нет) |
| 1 | Виртуальный сервер приложений | 1 (8 ядер) | 16 | 200 | CentOS 5 | Да |
| 2 | Резервный виртуальный сервер приложений | 1 (8 ядер) | 16 | 200 | CentOS 5 | Нет |
| 3 | Виртуальный сервер баз данных | 1 (4 ядра) | 4 | 100 | CentOS 5 | Нет |

Дополнительные сведения для серверов:

* Скорость чтения и записи HDD – не ниже 3Гбит/сек.
* Скорость локальной сети между серверами – 1000Мбит/сек.
* Скорость доступа в «Интернет» - не ниже 100 Мбит/сек.

# 2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ЗАМЕЧАНИЙ В ХОДЕ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 2.1 Замечания к порталу АИС «Мониторинг Госсайтов»

Замечания, выявленные пользователями Системы и сотрудниками Исполнителя в ходе опытной эксплуатации за период, представлены в Таблица 1.

**Таблица 2 - Замечания к АИС «Мониторинг Госсайтов»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание замечания** | **Лицо, выявившее замечание** | **Дата обнаружения** | **Дата устранения** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Все замечания, предъявленные к АИС «Мониторинг Госсайтов», устранены в ходе опытной эксплуатации.

## 2.2 Замечания к функционированию аппаратно-программного комплекса

В ходе проведения опытной эксплуатации сбоев со стороны серверного оборудования и программного обеспечения зафиксировано не было. Зафиксированные сбои представлены в таблице 2.

**Таблица 3 - Сбои аппаратно-программного комплекса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание замечания** | **Количество зафиксированных сбоев** |
|  | Сбой специального программного обеспечения | 0 |
|  | Сбой сетевого оборудования | 0 |
|  | Сбой серверного оборудования | 0 |
|  | Критические ошибки в работе Системы | 0 |

# 3. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ЗАМЕЧАНИЙ В ХОДЕ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 3.1 Замечания к порталу АИС «Мониторинг Госсайтов»

В данном разделе продемонстрированы замечания и предпринятые действия по устранению.

**Таблица 4 – Список замечаний и предпринятые действия по устранению**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание замечания** | **Действия по устранению** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

## Статусы Замечаний

**Таблица 5 – Статусы обнаруженных замечаний**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование замечания** | **Дата обнаружения** | **Статус** |
|  |  |  |
|  |  |  |