| УТВЕРЖДАЮ |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации |  | Генеральный директор ООО «ОИА» |
| _______________________ А.И. Херсонцев |  | _______________________ С.В. Тарасова |
| “____”_______________2012 г. |  | “____”_______________2012 г. |
| М.П. |  | М.П. |

ПЛАН ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

По проекту

Организационно-технического сопровождения информационной системы «Портал административной реформы в Российской Федерации»

Государственный контракт ГК-182-ОФ/Д01 от 01.10.2012 г.

На 12 листах.

Москва

2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения	3

1.1	Полное наименование системы	3

1.2	Краткое наименование системы	3

1.3	Государственный заказчик, исполнитель и пользователи	3

1.4	Плановые сроки начала и окончания опытной эксплуатации системы	3

1.5	Основания для проведения опытной эксплуатации	3

1.6	Перечень терминов и сокращений	4

2	Цели проведения опытной эксплуатации	5

3	Условия и порядок функционирования	6

4	Характеристики Портала АР, проверяемые при проведении опытной эксплуатации	6

4.1	Полнота и работоспособность функций подсистем	6

4.1.1	Подсистема личного кабинета ФОИВ	6

4.1.2	Подсистема личного кабинета МФЦ	7

4.1.3	Подсистема личного кабинета Администратора МЭР	7

4.1.4	Подсистема управления ресурсами портала	8

4.1.5	Подсистема поиска	8

4.1.6	Подсистема обеспечения доступа и администрирования	8

4.2	Показатели назначения	9

4.3	Возможность создания резервной копии базы данных Портала АР	9

4.4	Техническая эстетика	9

5	Порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытной эксплуатации	10

6	Мероприятия, проводящиеся в период опытной эксплуатации	10

7	Порядок взаимодействия организаций	10

Приложение А мероприятия опытной эксплуатации	11

# Общие сведения

## Полное наименование системы

Портал административной реформы в Российской Федерации

## Краткое наименование системы

Краткое наименование Системы — Система, Портал, Портал АР.

## Государственный заказчик, исполнитель и пользователи

Государственный заказчик: Министерство экономического развития Российской Федерации (МЭР).

Исполнитель: ООО «ОИА».

- Пользователи:

- Министерство экономического развития Российской Федерации (пользователь МЭР);

- федеральные органы исполнительной власти;

- мультифункциональные центры.

## Плановые сроки начала и окончания опытной эксплуатации системы

Начало опытной эксплуатации: 		01.11.2012 г.

Окончание опытной эксплуатации:		07.11.2012 г.

## Основания для проведения опытной эксплуатации

Основанием для проведения работ является Государственный контракт ГК-182-ОФ/Д01 от 01.10.2012 г. на выполнение работ по разработке Портала административной реформы в Российской Федерации, заключенный между Министерством экономического развития Российской Федерации и ООО «ОИА».

Основанием для проведения опытной эксплуатации (ОЭ) является Акт приемки в опытную эксплуатацию Портала административной реформы в Российской Федерации от 01.11.2012 г.

## Перечень терминов и сокращений

| API | Application Programming Interface — интерфейс программирования приложений |
| --- | --- |
| CMS | Content Management System — система управления содержимым (контентом) |
| GNU GPL | Лицензия на свободное программное обеспечение |
| SSO | Single Sign On — технология, при использовании которой пользователь переходит из одного раздела портала в другой без повторной аутентификации. |
| XML | eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки |
| АИС УП | Автоматизированная информационная система управления проектами и программами |
| АР | Административная реформа |
| БД | База данных |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ЕПГУ | Единый портал государственных услуг |
| ИС | Информационная система |
| МФЦ | Многофункциональный центр |
| МЭР РФ | Министерство экономического развития Российской Федерации |
| ОИВ | Органы исполнительной власти |
| РФ | Российская Федерация |
| СУБД | Система управления базой данных |
| ТЗ | Техническое задание |
| ФОИВ | Федеральные органы исполнительной власти |
| ФЦП | Федеральная целевая программа |
| ЭВМ | Электронная вычислительная машина |

# Цели проведения опытной эксплуатации

Целью проведения опытной эксплуатации Портала АР является выявление недостатков в работе специального программного обеспечения (СПО), их устранение и отладка для последующей подготовки Портала АР к сдаче в промышленную эксплуатацию.

Опытная эксплуатация Портала АР проводится для определения фактических значений количественных и качественных характеристик Портала АР и готовности персонала к работе в условиях функционирования Портала АР.

В период опытной эксплуатации Исполнитель выявляет и устраняет причины, препятствующие эффективной работе Портала АР, производит необходимые настройки и доработки СПО и документации Портала АР.

# Условия и порядок функционирования

Условия и порядок функционирования Портала АР определяются Техническим заданием, разработанным в рамках первого этапа Календарного плана работ (Приложение № 2 к Государственному контракту ГК-182-ОФ/Д01 от 01.10.2012 г.).

Опытная эксплуатация Портала АР проводится на программно-технических и телекоммуникационных средствах Исполнителя.

Государственным заказчиком обеспечено участие в опытной эксплуатации обслуживающего персонала, обладающего необходимой квалификацией, и пользователей всех категорий (п. ). Пользователям - участникам опытной эксплуатации - предоставлен доступ к Порталу АР в соответствии с правами доступа по категориям пользователей.

# Характеристики Портала АР, проверяемые при проведении опытной эксплуатации

## Полнота и работоспособность функций подсистем

### Подсистема личного кабинета ФОИВ

Проверяется правильность выполнения следующих комплексов функций:

- редактирование данных о ФОИВ (профиль ФОИВ в Личном кабинете);

- просмотр каталога мероприятий административной реформы, закрепленных за данным ФОИВ;

- добавление связанных документов к административным регламентам и проектам административных регламентов;

- просмотр и заполнение отчетности по выполнению планов каждого мероприятия административной реформы, закрепленного за данным ФОИВ;

- загрузка подтверждающих документов по выполнению планов мероприятий административной реформы;

- формирование отчетов по выполнению планов мероприятий административной реформы;

- просмотр и заполнение отчетности по выполнению плана «дорожная карта».

- просмотр списка пользователей;

### Подсистема личного кабинета МФЦ

Проверяется правильность выполнения следующих комплексов функций:

- ввод и редактирование данных о региональных МФЦ;

- просмотр и редактирование справочной информации;

- формирование и публикация открытых данных;

- просмотр и редактирование информации по Субъектам РФ;

- просмотр и редактирование базы Офисов привлекаемых организаций:

- просмотр и редактирование базы Уполномоченных МФЦ;

- просмотр и редактирование базы населенных пунктов;

- просмотр и редактирование базы МФЦ;

- просмотр списка пользователей;

- загрузка документов.

### Подсистема личного кабинета Администратора МЭР

Проверяется правильность выполнения следующих комплексов функций:

- администрирование пользователей, добавление, удаление, блокировка, распределение прав;

- просмотр данных о каждом пользователе;

- просмотр и редактирование загруженных данных в «Личном кабинете» каждого пользователя;

- назначение прав доступа к «Личному кабинету» отдельным пользователям;

- формирование, просмотр и печать отчетов;

### Подсистема управления ресурсами портала

- создание новых и редактирование текущих разделов, рубрик и подрубрик;

- создание новых и редактирование текущих модулей, блоков;

### Подсистема поиска

Проверяется возможность полнотекстового и параметризованного поиска по Порталу АР по следующим параметрам:

- по наименованию документа;

- по ключевым словам документа;

- по отраслям хозяйства;

- наименованию ФОИВ;

- наименованию МФЦ;

### Подсистема обеспечения доступа и администрирования

Проверяется правильность выполнения следующих комплексов функций:

- регистрация и назначение прав пользователя в соответствии с установленными категориями;

- добавление и удаление пользователей;

- добавление пользователей в группы;

- управление правами доступа пользователей.

Работоспособность функций подсистем Портала проверяется в следующих широко распространённых браузерах: Internet Explorer v.7.0 и выше; Mozilla Firefox v. 4.0 и выше; Google Chrome v. 12 и выше; Opera v. 10.00 и выше, Safari v. 5 и выше.

## Показатели назначения

Проверяется соответствие Портала АР следующим показателям назначения:

- среднее время реакции системы от момента ввода запроса до появления первой реакции системы на запрос - 3 секунды (±1 секунда);

- среднее время получения запрашиваемых данных (в экранной форме) на экране монитора клиентской рабочей станции - 5 секунд (±2 секунды);

- время формирования резервной копии или восстановления с резервной копии фрагмента базы данных, подлежащего восстановлению как единое целое - 60 минут (±5 минут).

## Возможность создания резервной копии базы данных Портала АР

Проверяется возможность выполнения средствами используемой СУБД (NSign CMS) резервного копирования базы данных Портала АР и последующего восстановления данных из резервной копии.

## Техническая эстетика

Пользователями оценивается удобство использования элементов пользовательского интерфейса, а именно:

- оценка удобства выполнения операций на Портале;

- интуитивная понятность интерфейса для пользователя, владеющего предметной областью и не являющегося специалистом в области информационных технологий;

- оценка рационального применения унифицированных и стандартизованных элементов интерфейса.

# Порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытной эксплуатации

Устранение недостатков, выявленных в процессе опытной эксплуатации, проводится Исполнителем в течение срока  опытной эксплуатации.

# Мероприятия, проводящиеся в период опытной эксплуатации

Мероприятия, проводящиеся в период опытной эксплуатации, представлены в Приложении А.

# Порядок взаимодействия организаций

В проведении опытной эксплуатации Портала АР принимают участие Государственный заказчик, Исполнитель и, по решению Государственного заказчика, федеральные органы исполнительной власти (Разработчики) и общественные организации (Эксперты). С каждой стороны должны быть определены ответственные должностные лица для оперативного разрешения возникающих вопросов.

- мероприятия опытной эксплуатации

| № п/п | Наименование мероприятия | Период проведения | Чем заканчивается | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение плана опытной эксплуатации | 01.11.2012 г. | План опытной эксплуатации | Минэкономразвития России, ООО «ОИА» |
|  | Опытная эксплуатация Портала АР и получение информации об отказах, аварийных ситуациях, проводимых корректировках документации и программных средств, а также замечаний персонала по удобству эксплуатации Консультирование пользователей по телефону по вопросам, связанным с эксплуатацией Портала АР | Весь период опытной эксплуатации 01.11.2012 г. - 07.11.2012 г. | Портал АР, подготовленный к проведению приемочных испытаний (с учетом выполнения пп. 3 и 4), Рабочий журнал опытной эксплуатации (приложение к отчету об опытной эксплуатации) | Минэкономразвития России, ООО «ОИА» ООО «ОИА» |
|  | Доработка программного обеспечения Портала АР по результатам п. 2 | Весь период опытной эксплуатации | Доработанное программное обеспечение Портала АР | ООО «ОИА» |
|  | Доработка эксплуатационной документации по результатам п. 2 | Весь период опытной эксплуатации | Доработанная документация техно-рабочего проекта | ООО «ОИА» |
|  | Завершение опытной эксплуатации Портала АР Утверждение Акта о завершении опытной эксплуатации и готовности Портала АР к проведению приемочных испытаний | 07.11.2012 г. | Акт о завершении опытной эксплуатации и готовности Портала АР к проведению приемочных испытаний (включая отчет о проведении опытной эксплуатации) | Минэкономразвития России, ООО «ОИА» |