| УТВЕРЖДАЮ. Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России. _____________А.И. Херсонцев. «____» __________ 2026 г.. М.П.. | УТВЕРЖДАЮ. Генеральный директор ЗАО «Интерфакс». ______________В.В. Герасимов. «____» __________ 2026 г.. М.П.. |
| --- | --- |
| Отчет о выполнении работ по Государственному контракту №ГК-25-ОФ/Д21 от «11» марта 2014 г. 1 этап ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ доработанной информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ) на первом этапе работ |  |

Содержание

1	Введение	3

1.1	Содержание документа	3

1.2	Термины и сокращения	3

2	Объект испытаний	4

2.1	Полное наименование	4

2.2	Обозначение	4

2.3	Область применения	4

3	Цель испытаний	6

4	Общие положения	7

4.1	Перечень руководящих документов	7

4.2	Перечень документов, предъявляемых при проведении испытаний	7

4.3	Место испытаний	7

4.4	Участники испытаний	7

5	Объем испытаний	8

5.1	Перечень этапов испытаний и проверок	8

5.2	Последовательность проведения и режима испытаний	15

5.3	Требования по испытаниям программных средств	15

5.4	Перечень работ, проводимых после завершения испытаний, требования к ним, объем и порядок проведения	16

6	Условия и порядок проведения испытаний	17

6.1	Условия проведения испытаний	17

6.2	Имеющиеся ограничения в условиях проведения испытаний	17

6.3	Требования к техническому обслуживанию системы	17

6.4	Меры, обеспечивающие безопасность и безаварийность проведения испытаний	18

6.5	Порядок взаимодействия организаций, участвующих в испытаниях	18

6.6	Требования к персоналу, проводящему испытания, и порядок его допуска к испытаниям	18

7	Методика проведения испытаний	19

7.1	Проверка функций, выполняемых системой	19

7.1.1	Проверка требований по доработке ИАС МКГУ	19

7.2	Проверка комплектности и полноты содержания предъявленной технической и эксплуатационной документации	30

8	Материально-техническое обеспечение испытаний	31

9	Метрологическое обеспечение испытаний	32

10	Отчётность и порядок оформления	33

10.1	Отчётность	33

10.2	Порядок оформления результатов испытаний	33

11	Порядок вступления в силу	35

Приложение № 1. Протокол проведения предварительных испытаний	36

# Введение

## Содержание документа

Данный документ содержит программу и методику предварительных испытаний (ПМИ) ИАС МКГУ в части доработанной функциональности на первом этапе работ.

## Термины и сокращения

Таблица 1-1. Термины и сокращения, принятые в документе

| Термин или сокращение | Определение |
| --- | --- |
| ГК, Государственный контракт | Государственный контракт от 11 марта 2014 г. № ГК-25-ОФ/Д21 «Техническая поддержка и доработка информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ)» |
| ИАС МКГУ | Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг |
| Заказчик | Минэкономразвития России |
| Исполнитель | ЗАО «Интерфакс» |
| НПРОД | Национальная платформа для распределенной обработки данных (инфраструктура электронного правительства), где размещены ИАС МКГУ |
| ТЗ | Приложение № 1 к государственному контракту от "11" марта 2014 г. № ГК-25-ОФ/Д21 “Техническое задание на выполнение работ, оказание услуг в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы) по теме «Техническая поддержка и доработка информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ)»” |

# Объект испытаний

## Полное наименование

Объектом испытаний согласно настоящей программе и методике испытаний являются:

- результаты доработок ИАС МКГУ на I-ом этапе выполнения Государственного контракта, указанных в ТЗ в следующем объеме:

  - разработка модуля работы федеральных органов исполнительной власти с отзывами граждан по оценке качества государственных услуг, размещенных в электронном виде в ИАС МКГУ;

  - доработка инструмента поиска услуг и ведомств на Главной странице сайта vashkontrol.ru;

  - разработка рабочей области поставщиков данных, представляющей собой аналитический инструмент для анализа полученных данных с оценками граждан в разрезе ведомств, услуг, показателей, источников данных;

- комплектность и качество эксплуатационной документации.

## Обозначение

В дальнейшем доработанная автоматизированная информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг обозначается как ИАС МКГУ (Система).

## Область применения

ИАС МКГУ предназначена для автоматизации процессов мониторинга качества государственных и муниципальных услуг, а именно:

- сбора, обработки и мониторинга результатов оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, c целью выполнения ППРФ №1284;

- предоставления сервисов сторонним информационным системам для взаимодействия с БД ИАС МКГУ, для обобщения и анализа данных с оценками граждан о качестве предоставления государственных услуг в ИАС МКГУ;

- формирования новых отчетов, реализующих алгоритмы обобщения данных для ежеквартальных и годовых отчетов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (их структурных подразделений) на основе поступивших в ИАС МКГУ оценок граждан о качестве государственных услуг;

- раскрытия данных с оценками граждан о качестве государственных услуг в машиночитаемых форматах;

- современного сервиса поиска и доступа к размещаемой на сайте информации;

а также функций администрирования:

- управление пользователями (регистрация, назначение ролей, формирование ролей для доступа к тем или иным объектам системы, логирование действий пользователей в системе);

- настройка информации, отображаемой на портале ИАС МКГУ;

- настройка параметров функционирования прикладного программного обеспечения и выполнения служебных процедур;

- встроенные функции мониторинга и управления контентом (в том числе актуализация справочников).

# Цель испытаний

Целью испытаний является:

- Проверка требований по доработке ИАС МКГУ на первом этапе:

    - проверка модуля работы федеральных органов исполнительной власти с отзывами граждан по оценке качества государственных услуг, размещенных в электронном виде в ИАС МКГУ;

    - проверка инструмента поиска услуг и ведомств на Главной странице сайта vashkontrol.ru;

    - проверка рабочей области поставщиков данных, представляющей собой аналитический инструмент для анализа полученных данных с оценками граждан в разрезе ведомств, услуг, показателей, источников данных;

- Проверка комплектности и качества эксплуатационной документации.

# Общие положения

## Перечень руководящих документов

Настоящая Программа и Методика Испытаний разработана в соответствии со следующими документами:

- ГОСТ 34.603-92. Виды испытаний автоматизированных систем;

- ГОСТ 19.301-79. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению;

- РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;

- ТЗ.

## Перечень документов, предъявляемых при проведении испытаний

Следующие документы должны быть предъявлены на испытания:

- ТЗ.

- Программа и методика предварительных испытаний ИАС МКГУ.

- Руководство пользователя.

## Место испытаний

Испытания проводятся на оборудовании НПРОД на территории Заказчика.

## Участники испытаний

Для проведения испытаний формируется приёмочная комиссия в составе:

- Представитель Заказчика.

- Представитель Исполнителя.

Состав комиссии для испытаний согласовывается сторонами и утверждается соответствующим распоряжением.

# Объем испытаний

## Перечень этапов испытаний и проверок

Ниже представлен перечень проверок требований, изложенных в ТЗ:

- Проверка требований по доработке ИАС МКГУ

| № п/п | № пункта ТЗ, требование | Наименование испытаний | Оцениваемые характеристики | Вид испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка модуля работы федеральных органов исполнительной власти с отзывами граждан по оценке качества государственных услуг, размещенных в электронном виде в ИАС МКГУ |  |  |  |  |
|  | 6.3.2.1 | Проверка возможности отслеживать наличие новых отзывов/вопросов граждан, оставленных на Портале по конкретному ведомству или его территориальному подразделению | Наличие возможности отслеживать новые отзывы/вопросы граждан на странице «Личный кабинет» ведомства | Предварительные |
|  | 6.3.2.1 | Проверка возможности отвечать на оставленные отзывы/вопросы и публиковать ответ на Портале представителю ведомства | Наличие возможности отвечать на оставленные отзывы/вопросы граждан на странице «Личный кабинет» ведомства и публиковать ответ на Портале | Предварительные |
|  | 6.3.2.1 | Проверка визуального отличия опубликованного ответа представителем ведомства от комментариев, оставленных пользователями, не являющимися представителями федеральных органов государственной власти | 1. Имеется визуальная метка «Есть ответ» на отзыве/вопросе, имеющем официальный ответ, в списке всех отзывов/вопросов, отражаемых на Главной странице Портала. 2. Ответ представителя ведомства визуально отличается от комментариев, оставленных обычными пользователями на странице “Отзыв”. | Предварительные |
|  | 6.3.2.1 | Проверка функциональности, позволяющей оценить обычным гражданам ответ, оставленный представителем ведомства, как удовлетворен/не удовлетворен | 1. Функциональность есть на странице «Отзыв». 2. Есть визуальное отображение оценки автора отзыва/вопроса об его удовлетворенности/не удовлетворенности ответом в «Личном кабинете» у представителя ведомства, ответившего на данный отзыв/вопрос. | Предварительные |
| Проверка инструмента поиска услуг и ведомств на Главной странице сайта vashkontrol.ru |  |  |  |  |
|  | 6.3.2.2 | Проверка доработанного алгоритма поиска услуг и ведомств на Главной странице сайта vashkontrol.ru: проверка ввода любой понятной последовательности слов из названия услуги, ведомства и места получения в поисковую строку | Возможность ввода понятной последовательности слов из названия услуги, ведомства и места получения в поисковую строку | Предварительные |
|  | 6.3.2.2 | Проверка доработанного алгоритма поиска услуг и ведомств на Главной странице сайта vashkontrol.ru: проверка поиска по каждому слову введенной последовательности в трех категориях: в услугах, в ведомствах, в адресах | Поиск осуществляется по каждому слову введенной последовательности в трех категориях: в услугах, в ведомствах, в адресах | Предварительные |
|  | 6.3.2.2 | Проверка доработанного алгоритма поиска услуг и ведомств на Главной странице сайта vashkontrol.ru: проверка вычисления процента совпадения каждого слова в каждой категории | Вычисление процента совпадения каждого слова в каждой категории | Предварительные |
|  | 6.3.2.2 | Проверка доработанного алгоритма поиска услуг и ведомств на Главной странице сайта vashkontrol.ru: проверка выдачи наиболее релевантной услуги, ведомства и его адреса | Выдача релевантной услуги, ведомства и его адреса на понятную для пользователя введенную в посковую строку последовательность слов из названия услуги, ведомства и места получения | Предварительные |
|  | 6.3.2.2 | Проверка выполненных улучшений эргономики и юзабилити поисковой строки, в которую вводится поисковый запрос: проверка выдачи в виде раскрывающейся под поисковой строкой подсказки с отображением карты и проставленной на карте метки по адресу наиболее подходящего ведомства | Выдача в виде раскрывающейся под поисковой строкой подсказки с отображением карты и проставленной на карте метки по адресу наиболее подходящего ведомства | Предварительные |
|  | 6.3.2.2 | Проверка доработанного алгоритма поиска услуг и ведомств на Главной странице сайта vashkontrol.ru: проверка возможности в появившейся подсказке сократить результат выдачи с помощью выбора конкретной услуги, ведомства и адреса | Возможность в появившейся подсказке сократить результат выдачи с помощью выбора конкретной услуги, ведомства и адреса | Предварительные |
|  | 6.3.2.2 | Проверка доработанного алгоритма поиска услуг и ведомств на Главной странице сайта vashkontrol.ru: проверка возможности перехода на страницу выбранной услуги и ведомства, где можно оставить свой отзыв | Возможность перехода на страницу выбранной услуги и ведомства, где можно оставить свой отзыв | Предварительные |
|  | 6.3.2.2 | Проверка возможности перехода пользователем на форму, где можно в ручную ввести недостающее ведомство, услугу или адрес, в случае если они не были найдены | Наличие формы ввода не найденной информации и возможность ее ввода | Предварительные |
|  | 6.3.2.2 | Проверка функциональности в административно-служебной системе, позволяющая связать информацию введенную пользователем (см. пункт выше) с данными из справочников услуг и ведомств | Работающий функционал в административно-служебной системе, позволяющий связать информацию введенную пользователем (см. пункт выше) с данными из справочников услуг и ведомств | Предварительные |
| Проверка рабочей области поставщиков данных, представляющей собой аналитический инструмент для анализа полученных данных с оценками граждан в разрезе ведомств, услуг, показателей, источников данных |  |  |  |  |
|  | 6.3.2.3 | Проверка доступа на станицу подсистемы «Рабочая область поставщиков данных» из сети Интернет, по ссылке на Главной странице Портала | Доступность подсистемы из сети Интернет по ссыле с Главной страницы Портала | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка наличия краткого описания на Главной странице Портала, поясняющего пользователю необходимость (или ее отсутствие) перехода по ссылке на страницу «Рабочая область поставщиков данных» | Наличие краткого текстового пояснительного описания на Главной странице Портала рядом со ссылкой, ведущей на страницу «Рабочая область поставщиков данных» | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка наличия главной страницы «Рабочей области поставщиков данных» с информацией о возможных действиях пользователя в данной подсистеме | Наличие главной страницы «Рабочей области поставщиков данных» с информацией о возможных действиях пользователя в данной подсистеме | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка наличия в «Рабочей области поставщиков данных» блока со ссылкой на форму подачи заявки на регистрацию внешней информационной системы в ИАС МКГУ | Наличие в «Рабочей области поставщиков данных» блока со ссылкой на форму подачи заявки на регистрацию внешней информационной системы в ИАС МКГУ | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка наличия в «Рабочей области поставщиков данных» блока авторизации для входа | Наличие в «Рабочей области поставщиков данных» блока авторизации для входа | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка наличия в «Рабочей области поставщиков данных» блока со ссылкой на страницу с документацией, описывающей веб-сервисы ИАС МКГУ | Наличие в «Рабочей области поставщиков данных» блока со ссылкой на страницу с документацией, описывающей веб-сервисы ИАС МКГУ | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка наличия в «Рабочей области поставщиков данных» блока со ссылками на другие функции подсистемы, такие как: • загрузка CSV с телефонами получателей услуг своего ведомства для проведения sms-рассылки; • загрузка CSV с оценками из телефонного центра после проведенного опроса; • просмотр списков кандидатов для обзвона, приславших sms с оценками 1-3; • просмотр аналитики по своему ведомству; • управление актуализацией справочников из ФРГУ; • управление запросами на регистрацию внешних информационных систем; • просмотр журнала обращений к веб-сервисам; • просмотр и настройка системы | Наличие в «Рабочей области поставщиков данных» блока со ссылками на другие функции подсистемы, такие как: • загрузка CSV с телефонами получателей услуг своего ведомства для проведения sms-рассылки; • загрузка CSV с оценками из телефонного центра после проведенного опроса; • просмотр списков кандидатов для обзвона, приславших sms с оценками 1-3; • просмотр аналитики по своему ведомству; • управление актуализацией справочников из ФРГУ; • управление запросами на регистрацию внешних информационных систем; • просмотр журнала обращений к веб-сервисам; • просмотр и настройка системы | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка вызова формы подачи заявки на регистрацию внешней информационной системы в ИАС МКГУ из «Рабочей области поставщиков данных» | Возможность вызова формы подачи заявки на регистрацию внешней информационной системы в ИАС МКГУ из «Рабочей области поставщиков данных» | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка функции блока авторизации в «Рабочей области поставщиков данных» на появление информационного сообщения в случае ошибочного ввода логина или пароля | Появление информационного сообщения в случае ошибочного ввода логина или пароля | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка функции блока авторизации в «Рабочей области поставщиков данных» на появление ссылки на аналитический блок в случае верного ввода логина и пароля | Появление ссылки на аналитический блок в случае верного ввода логина и пароля | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка наличия в «Рабочей области поставщиков данных» страницы с документацией, описывающей веб-сервисы ИАС МКГУ, содержащей информацию для разработчиков по каждому веб-сервису с работающими примерами XML-запросов | Наличие страницы с документацией, описывающей веб-сервисы ИАС МКГУ, содержащей информацию для разработчиков по каждому веб-сервису с работающими примерами XML-запросов | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка наличия в Аналитическом блоке следующих разделов меню: - Главная - Аналитика - Отчеты - Пакеты - Управление - Справка | Наличие в Аналитическом блоке следующих разделов меню: - Главная - Аналитика - Отчеты - Пакеты - Управление - Справка |  |
|  | 6.3.2.3 | Проверка наличия в Аналитическом блоке в разделе “Главная”: - сводной информации в виде графика и числовых значений по отдельным показателям о полученных оценках; - информации о пакетах с оценками, поступивших через веб-сервисы или загруженных вручную; - возможности отображения всей вышеперечисленной информации отдельно по каждому поставщику данных | Наличие в Аналитическом блоке в разделе “Главная”: - сводной информации в виде графика и числовых значений по отдельным показателям о полученных оценках; - информации о пакетах с оценками, поступивших через веб-сервисы или загруженных вручную; - возможности отображения всей вышеперечисленной информации отдельно по каждому поставщику данных | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка наличия в Аналитическом блоке в разделе «Аналитика» следующих разделов: - Сводные оценки - Региональные оценки - Оценки по отделениям | Наличие в Аналитическом блоке в разделе «Аналитика» следующих разделов: - Сводные оценки - Региональные оценки - Оценки по отделениям | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка раздела «Сводные оценки» на наличие: - информации в табличном виде (со следующими колонками: Дата, SMS с ошибкой, SMS с оценкой 1, SMS с оценкой 2, SMS с оценкой 3, SMS с оценкой 4, SMS с оценкой 5, Всего, Среднее, %4 и 5); - графика с 2 осями Х с информацией о полученных оценках (на графике должны быть совмещены данные по количеству полученных оценок (столбики) и среднему значению оценки (линия). Должна быть возможность менять отображение (по дням/по месяцам) оценок на графике с помощью переключателей. Также должна быть возможность менять отображение оценок по показателям); - диаграммы с распределением оценок, с возможностью менять состав данных, выбирая нужные оценки | Наличие в разделе «Сводные оценки»: - информации в табличном виде (со следующими колонками: Дата, SMS с ошибкой, SMS с оценкой 1, SMS с оценкой 2, SMS с оценкой 3, SMS с оценкой 4, SMS с оценкой 5, Всего, Среднее, %4 и 5); - графика с 2 осями Х с информацией о полученных оценках (на графике должны быть совмещены данные по количеству полученных оценок (столбики) и среднему значению оценки (линия). Должна быть возможность менять отображение (по дням/по месяцам) оценок на графике с помощью переключателей. Также должна быть возможность менять отображение оценок по показателям); - диаграммы с распределением оценок, с возможностью менять состав данных, выбирая нужные оценки | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка раздела «Региональные оценки» на наличие: - возможности выбирать регион с последующим отображением оценок в разрезе выбранного региона; - информации в табличном виде (со следующими колонками: Дата, SMS с ошибкой, SMS с оценкой 1, SMS с оценкой 2, SMS с оценкой 3, SMS с оценкой 4, SMS с оценкой 5, Всего, Среднее, %4 и 5); - графика с 2 осями Х с информацией о полученных оценках: на графике должны быть совмещены данные по количеству полученных оценок (столбики) и среднему значению оценки (линия) | Наличин в разделе «Региональные оценки»: - возможности выбирать регион с последующим отображением оценок в разрезе выбранного региона; - информации в табличном виде (со следующими колонками: Дата, SMS с ошибкой, SMS с оценкой 1, SMS с оценкой 2, SMS с оценкой 3, SMS с оценкой 4, SMS с оценкой 5, Всего, Среднее, %4 и 5); - графика с 2 осями Х с информацией о полученных оценках: на графике должны быть совмещены данные по количеству полученных оценок (столбики) и среднему значению оценки (линия) | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка раздела «Оценки по отделениям» на наличие: - контекстного поиска по названию территориального отделения - графика с 2 осями Х с информацией о полученных оценках: на графике должны быть совмещены данные по количеству полученных оценок (столбики) и среднему значению оценки (линия) | Наличие в разделе «Оценки по отделениям»: - контекстного поиска по названию территориального отделения - графика с 2 осями Х с информацией о полученных оценках: на графике должны быть совмещены данные по количеству полученных оценок (столбики) и среднему значению оценки (линия) | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка раздела «Отчеты» на наличие ссылок на следующие отчеты: - отчет со сводной оценкой по территориальному органу федерального органа исполнительной власти (квартальный, годовой, за месяц); - отчет со сводной оценкой по территориальному органу федерального органа исполнительной власти в части предоставления государственных услуг, для которых реализована возможность удалённой подачи заявления, записи на приём, получения результата предоставления государственной услуги (квартальный, годовой, за месяц); - отчет со сводной оценкой по территориальному органу федерального органа исполнительной власти по каждому из критериев оценки качества предоставления государственных услуг (квартальный, годовой, за месяц); - отчет о фактах получения некорректных SMS-сообщений (за месяц, квартальный, годовой) | Наличие в разделе «Отчеты»: - отчета со сводной оценкой по территориальному органу федерального органа исполнительной власти (квартальный, годовой, за месяц); - отчета со сводной оценкой по территориальному органу федерального органа исполнительной власти в части предоставления государственных услуг, для которых реализована возможность удалённой подачи заявления, записи на приём, получения результата предоставления государственной услуги (квартальный, годовой, за месяц); - отчета со сводной оценкой по территориальному органу федерального органа исполнительной власти по каждому из критериев оценки качества предоставления государственных услуг (квартальный, годовой, за месяц); - отчета о фактах получения некорректных SMS-сообщений (за месяц, квартальный, годовой) | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка раздела «Пакеты» на наличие: - списка полученных пакетов, с информацией: дата и время получения, идентификатор, тип сервиса, статус (значение статуса может быть «импортирован», «не полностью»); - информации о каждом выбранном пакете со следующими данными: тип пакета, дата получения, дата импорта, статус импорта; - возможности скачать каждый пакет | Наличие в разделе «Пакеты»: - списка полученных пакетов, с информацией: дата и время получения, идентификатор, тип сервиса, статус (значение статуса может быть «импортирован», «не полностью»); - информации о каждом выбранном пакете со следующими данными: тип пакета, дата получения, дата импорта, статус импорта; - возможности скачать каждый пакет | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка возможности загружать новый пакет из файла, либо с помощью механизма «drag&drop» в разделе «Пакеты» | Наличие возможности загружать новый пакет из файла, либо с помощью механизма «drag&drop» в разделе «Пакеты» | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка раздела «Управление» на наличие и вызов следующих подразделов: - актуализация из ФРГУ - запросы на регистрацию - журнал обращений к веб-сервисам - настройки системы | Наличие в разделе «Управление» следующих подразделов: - актуализация из ФРГУ - запросы на регистрацию - журнал обращений к веб-сервисам - настройки системы | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка раздела «Справка» на наличие отчета для нужд Заказчика с обновляемыми данными в онлайн режиме (содержание отчета представлено в ТЗ) | Наличие в разделе «Справка» отчета для нужд Заказчика с обновляемыми данными в онлайн режиме | Предварительные |
| Проверка дополнительных функций, реализованных в «Рабочей области поставщиков данных» по собранным пожеланиям пользователей ИАС МКГУ |  |  |  |  |
|  | 6.3.2.3 | Проверка доработки в части изменения цветовой гаммы форм и отчетов | Измененная цветовая гаммы форм и отчетов | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка наличия функции сортировки столбцов в отчетах раздела «Отчеты» в Аналитическом блоке | Наличие функции сортировки столбцов в отчетах раздела «Отчеты» в Аналитическом блоке | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка наличия пагинации в отчетах раздела «Отчеты» в Аналитическом блоке | Наличие пагинации в отчетах раздела «Отчеты» в Аналитическом блоке | Предварительные |
|  | 6.3.2.3 | Проверка открытия новой станицы с данными в табличном виде и построенным дополнительным графиком по выбранному Территориальному органу власти внутри сводных отчетов раздела «Отчеты» в Аналитическом блоке | Наличие новой станицы с данными в табличном виде и построенным дополнительным графиком по выбранному Территориальному органу власти внутри сводных отчетов раздела «Отчеты» в Аналитическом блоке | Предварительные |

- Проверка комплектности и полноты содержания предъявленной технической и эксплуатационной документации

| № п/п | Наименование испытаний | Оцениваемые характеристики | Вид испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка комплектности представленной технической и эксплуатационной документации | Комплектность технической и эксплуатационной документации должна соответствовать требованиям раздела 4.2 настоящего документа. | Предварительные |
|  | Проверка технической и эксплуатационной документации на полноту содержания | Содержание технической и эксплуатационной документации должно соответствовать требованиям ТЗ. | Предварительные |

## Последовательность проведения и режима испытаний

Испытания проводятся после проведения необходимых подготовительных работ (см. п.п. 6.1).

Проведение испытаний осуществляется в следующей последовательности:

- Проверка функций, выполняемых системой;

- Проверка комплектности и полноты содержания предъявленной технической и эксплуатационной документации.

## Требования по испытаниям программных средств

Каждое программное средство и его доработанные модули должны быть испытаны. Эти испытания должны показать, что каждый доработанный модуль выполняет предназначенную ему функцию и не выполняет не предназначенных функций.

Испытания программных средств проводятся в соответствии с методикой испытаний.

## Перечень работ, проводимых после завершения испытаний, требования к ним, объем и порядок проведения

По итогам испытаний должен быть составлен соответствующий протокол (шаблон протокола см. Приложение №1).

Протокол испытаний может содержать замечания, включая рекомендуемые сроки их устранения. В случае наличия замечаний, необходимо:

  - Исполнителю провести работы по устранению всех замечаний на основании Протокола испытаний и настоящей Программы и методики.

  - Исполнителю совместно с Заказчиком провести повторные испытания всех замечаний.

  - Заключение о возможности/невозможности приемки системы в опытную эксплуатацию отражается в Протоколе проведения предварительных испытаний.

# Условия и порядок проведения испытаний

## Условия проведения испытаний

Испытания проводятся в соответствии с настоящей Программой и методикой испытаний.

До начала испытаний и на весь период их проведения должны быть выполнены следующие условия:

- Укомплектована приёмочная комиссия (см. п.п. 4.4 «Участники испытаний»);

- Обеспечено материально-техническое обеспечение испытаний в соответствии с п.п. 8 «Материально-техническое обеспечение испытаний».

## Имеющиеся ограничения в условиях проведения испытаний

Климатические условия эксплуатации, при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к техническим средствам в части условий их эксплуатации.

Отклонения от настоящей Программы и методики испытаний допускается только после внесения в её текст соответствующих изменений и дополнений и их согласования и утверждения сторонами.

В случае невозможности проведения (продолжения) испытаний по причине ошибок (неготовности) программных и/или аппаратных компонентов системы, отсутствия (некомплектности) технической документации или её несоответствия составу оборудования или ПО системы, участвующим в проекте, сторонам предоставляется время для выяснения и устранения причин, вызвавших приостановку испытаний. Повторные проверки проводятся заново в полном объёме в соответствии с настоящей Программой и методикой испытаний.

## Требования к техническому обслуживанию системы

Во время испытаний не предъявляется никаких специальных требований к техническому обслуживанию системы.

## Меры, обеспечивающие безопасность и безаварийность проведения испытаний

Требований по безопасности и безаварийности не предъявляется.

## Порядок взаимодействия организаций, участвующих в испытаниях

Исполнитель письменно извещает Заказчика о готовности к проведению испытаний.

Заказчик распоряжением назначает срок испытаний и приёмочную комиссию (см. п.4.4 «Участники испытаний»).

Заказчик осуществляет контроль проведения испытаний, а также документирует ход проведения проверок в Протоколе проведения испытаний.

## Требования к персоналу, проводящему испытания, и порядок его допуска к испытаниям

Персонал, проводящий испытания, должен владеть навыками работы с системой ИАС МКГМ в объёме, необходимом для выполнения проверок, указанных в п.п. 7.

# Методика проведения испытаний

## Проверка функций, выполняемых системой

### Проверка требований по доработке ИАС МКГУ

При выполнении данного сценария выполняются действия, указанные в таблице.

Таблица 7-1-1. Действия сценария

| № | Шаг тестирования | Элементы шага тестирования | Ожидаемый результат | Оценка шага | Ответственный / Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка модуля работы федеральных органов исполнительной власти с отзывами граждан по оценке качества государственных услуг, размещенных в электронном виде в ИАС МКГУ Все действия в системе выполняются «Зарегистрированным пользователем» с ролью «Администратор» (для соблюдения конфиденциальности логин и пароль вводятся во время испытаний Исполнителем). Для входа в Личный кабинет Росреестра и ФМС вводится дополнительный пароль, соответствующий ведомству (для соблюдения конфиденциальности пароль вводятся во время испытаний Исполнителем). |  |  |  |  |  |
|  | Проверка возможности отслеживать наличие новых отзывов/вопросов граждан, оставленных на Портале по конкретному ведомству или его территориальному подразделению | 1. Зайти на страницу Личного кабинета Росреестра по ссылке https://vashkontrol.ru/hershel/cabinet 2. Ввести нужный пароль 3. Просмотреть список отзывов по данному ведомству и статусы этих отзывов | Список новых отзывы/вопросы граждан на странице «Личный кабинет» Росреестра присутствует |  |  |
|  | Проверка возможности отвечать на оставленные отзывы/вопросы и публиковать ответ на Портале представителю ведомства | 4. Выбрать отзыв без ответа, написать тестовый ответ и опубликовать его 5. Перейти на страницу данного отзыва и визуально убедиться в наличие под ним выделенного блока «Официальный ответ <название ведомства>» | Опубликован официальный ответ ведомства на оставленный отзыв/вопрос граждана |  |  |
|  | Проверка визуального отличия опубликованного ответа представителем ведомства от комментариев, оставленных пользователями, не являющимися представителями федеральных органов государственной власти | 1. На Главной странице портала (https://vashkontrol.ru) в блоке «Последние оставленные отзывы» найти отзыв ФМС, у которого есть зеленая «ленточка» с надписью «Есть ответ» 2. Щелкнуть на этот отзыв 3. На странице данного отзыва визуально убедиться в наличие под ним выделенного блока «Официальный ответ <название ведомства>» | 1. Имеется визуальная метка «Есть ответ» на отзыве/вопросе, имеющем официальный ответ, в списке всех отзывов/вопросов, отражаемых на Главной странице Портала. 2. Ответ представителя ведомства визуально отличается от комментариев, оставленных обычными пользователями на странице “Отзыв” |  |  |
|  | Проверка функциональности, позволяющей оценить обычным гражданам ответ, оставленный представителем ведомства, как удовлетворен/не удовлетворен | 4. На странице отзыва с официальным ответом под блоком «Официальный ответ <название ведомства>» щелкнуть «лайк» рядом с вопросом «Полезен ли данный ответ» 5. Зайти на страницу Личного кабинета ФМС по ссылке https://vashkontrol.ru/hershel/cabinet 6. Ввести нужный пароль 7. Посмотреть оцену («лайк») у отзыва | 1. Функциональ ность есть на странице «Отзыв» 2. Есть визуальное отображение оценки автора отзыва/вопроса об его удовлетворенности/не удовлетворенности ответом в «Личном кабинете» у представителя ведомства, ответившего на данный отзыв/вопрос. |  |  |
| Проверка инструмента поиска услуг и ведомств на Главной странице сайта vashkontrol.ru Все действия в системе выполняются «Зарегистрированным пользователем» с ролью «Администратор» (для соблюдения конфиденциальности логин и пароль вводятся во время испытаний Исполнителем). |  |  |  |  |  |
|  | Проверка доработанного алгоритма поиска услуг и ведомств на Главной странице сайта vashkontrol.ru: проверка ввода любой понятной последовательности слов из названия услуги, ведомства и места получения в поисковую строку | 1. На Главной странице сайта vashkontrol.ru в строке поиска ввести понятную последовательность слов из названия услуги или ведомства (например, «выдача паспорта на усачева» ) 2. Нажать Enter 3. Просмотреть результат выдачи | Возможность ввода понятной последовательности слов из названия услуги, ведомства и места получения в поисковую строку |  |  |
|  | Проверка доработанного алгоритма поиска услуг и ведомств на Главной странице сайта vashkontrol.ru: проверка поиска по каждому слову введенной последовательности в трех категориях: в услугах, в ведомствах, в адресах | 1. На Главной странице сайта vashkontrol.ru в строке поиска ввести понятную последовательность слов из названия услуги или ведомства (например, «выдача паспорта на усачева» ) 2. Нажать Enter 3. Просмотреть результат выдачи | Поиск осуществляется по каждому слову введенной последовательности в трех категориях: в услугах, в ведомствах, в адресах |  |  |
|  | Проверка доработанного алгоритма поиска услуг и ведомств на Главной странице сайта vashkontrol.ru: проверка вычисления процента совпадения каждого слова в каждой категории | 1. На Главной странице сайта vashkontrol.ru в строке поиска ввести понятную последовательность слов из названия услуги или ведомства (например, «выдача паспорта на усачева» ) 2. Нажать Enter 3. Просмотреть результат выдачи | Вычисление процента совпадения каждого слова в каждой категории |  |  |
|  | Проверка доработанного алгоритма поиска услуг и ведомств на Главной странице сайта vashkontrol.ru: проверка выдачи наиболее релевантной услуги, ведомства и его адреса | 1. На Главной странице сайта vashkontrol.ru в строке поиска ввести понятную последовательность слов из названия услуги или ведомства (например, «выдача паспорта на усачева» ) 2. Нажать Enter 3. Просмотреть результат выдачи | Выдача релевантной услуги, ведомства и его адреса на понятную для пользователя введенную в посковую строку последовательность слов из названия услуги, ведомства и места получения |  |  |
|  | Проверка выполненных улучшений эргономики и юзабилити поисковой строки, в которую вводится поисковый запрос: проверка выдачи в виде раскрывающейся под поисковой строкой подсказки с отображением карты и проставленной на карте метки по адресу наиболее подходящего ведомства | 1. На Главной странице сайта vashkontrol.ru в строке поиска ввести понятную последовательность слов из названия услуги или ведомства (например, «выдача паспорта на усачева» ) 2. Нажать Enter 3. Просмотреть результат выдачи | Выдача в виде раскрывающейся под поисковой строкой подсказки с отображением карты и проставленной на карте метки по адресу наиболее подходящего ведомства |  |  |
|  | Проверка доработанного алгоритма поиска услуг и ведомств на Главной странице сайта vashkontrol.ru: проверка возможности в появившейся подсказке сократить результат выдачи с помощью выбора конкретной услуги, ведомства и адреса | 1. На Главной странице сайта vashkontrol.ru в строке поиска ввести понятную последовательность слов из названия услуги или ведомства (например, «выдача паспорта на усачева» ) 2. Нажать Enter 3. Просмотреть результат выдачи 4. Выбрать нужное ведомство 5. Выбрать нужную услугу | Возможность в появившейся подсказке сократить результат выдачи с помощью выбора конкретной услуги, ведомства и адреса |  |  |
|  | Проверка доработанного алгоритма поиска услуг и ведомств на Главной странице сайта vashkontrol.ru: проверка возможности перехода на страницу выбранной услуги и ведомства, где можно оставить свой отзыв | 1. На Главной странице сайта vashkontrol.ru в строке поиска ввести понятную последовательность слов из названия услуги или ведомства (например, «выдача паспорта на усачева» ) 2. Нажать Enter 3. Просмотреть результат выдачи 4. Выбрать нужное ведомство 5. Выбрать нужную услугу 6. Нажать кнопку «Оставить отзыв» | Возможность перехода на страницу выбранной услуги и ведомства, где можно оставить свой отзыв |  |  |
|  | Проверка возможности перехода пользователем на форму, где можно в ручную ввести недостающее ведомство, услугу или адрес, в случае если они не были найдены | 1. На Главной странице сайта vashkontrol.ru в строке поиска ввести понятную последовательность слов из названия услуги или ведомства 2. Внизу списка услуг или ведомств в пустое поле ввести тестовое название 3. Нажать Enter | Наличие формы ввода не найденной информации и возможность ее ввода |  |  |
|  | Проверка функциональности в административно-служебной системе, позволяющая связать информацию введенную пользователем (см. пункт выше) с данными из справочников услуг и ведомств | 1. Перейти с сайта в раздел «Администрирование» 2. Открыть раздел «Требуют проверки» 3. Найти тестовое название из предыдущего пункта и «привязать» его данным из справочника | Введенное тестовое название привязано к данными из справочников услуг или ведомств |  |  |
| Проверка рабочей области поставщиков данных, представляющей собой аналитический инструмент для анализа полученных данных с оценками граждан в разрезе ведомств, услуг, показателей, источников данных Все действия в системе выполняются незарегистрированным пользователем, если не указаны параметры для авторизаци (для соблюдения конфиденциальности логин и пароль вводятся во время испытаний Исполнителем). |  |  |  |  |  |
|  | Проверка доступа на станицу подсистемы «Рабочая область поставщиков данных» из сети Интернет, по ссылке на Главной странице Портала. | 1. Зайти на сайте vashkontrol.ru 2. На Главной странице проскролить вниз до раздела «Разработчикам, операторам и аналитикам» и нажать кнопку (ссылку) «Перейти на портал ИАС МКГУ» | Переход на страницу подсистемы «Рабочая область поставщиков» |  |  |
|  | Проверка наличия краткого описания на Главной странице Портала, поясняющего пользователю необходимость (или ее отсутствие) перехода по ссылке на страницу «Рабочая область поставщиков данных» | 1. Вернуться на Главную страницу сайта vashkontrol.ru 2. На Главной странице проскролить вниз до раздела «Разработчикам, операторам и аналитикам» и визуально убедиться в наличии текста с кратким описанием возможностей, в случае «перехода на портал ИАС МКГУ» | Наличие краткого текстового пояснительного описания на Главной странице Портала рядом со ссылкой, ведущей на страницу «Рабочая область поставщиков данных» |  |  |
|  | Проверка наличия главной страницы «Рабочей области поставщиков данных» с информацией о возможных действиях пользователя в данной подсистеме | 1. Нажать кнопку (ссылку) «Перейти на портал ИАС МКГУ» 2. На главной странице «Рабочей области поставщиков данных» визуально убедиться в наличии текста с информацией о возможных действиях пользователя в данной подсистеме | Наличие главной страницы «Рабочей области поставщиков данных» с информацией о возможных действиях пользователя в данной подсистеме |  |  |
|  | Проверка наличия в «Рабочей области поставщиков данных» блока со ссылкой на форму подачи заявки на регистрацию внешней информационной системы в ИАС МКГУ | 1. На главной странице «Рабочей области поставщиков данных» визуально убедиться в наличии блока со ссылкой на форму подачи заявки на регистрацию внешней информационной системы в ИАС МКГУ (название блока на странице «Зарегистрировать ведомственную систему или МФЦ») Примечание: ниже в пункте 15 приведена проверка вызова страницы с формой регистрации, в данном пункте только визуальная проверка наличия данного блока на главной странице «Рабочей области поставщиков данных» | Наличие в «Рабочей области поставщиков данных» блока со ссылкой на форму подачи заявки на регистрацию внешней информационной системы в ИАС МКГУ |  |  |
|  | Проверка наличия в «Рабочей области поставщиков данных» блока авторизации для входа | 1. На главной странице «Рабочей области поставщиков данных» визуально убедиться в наличии блока авторизации для входа (название блока на странице «Вход») Примечание: ниже в пунктах 16 и 17 приведены проверки авторизации, в данном пункте только визуальная проверка наличия данного блока на главной странице «Рабочей области поставщиков данных» | Наличие в «Рабочей области поставщиков данных» блока авторизации для входа |  |  |
|  | Проверка наличия в «Рабочей области поставщиков данных» блока со ссылкой на страницу с документацией, описывающей веб-сервисы ИАС МКГУ | 1. На главной странице «Рабочей области поставщиков данных» визуально убедиться в наличии блока со ссылкой на страницу с документацией, описывающей веб-сервисы ИАС МКГУ (название блока на странице «Разработчикам») Примечание: ниже в пункте 18 приведена проверка вызова страницы с документацией, в данном пункте только визуальная проверка наличия данного блока на главной странице «Рабочей области поставщиков данных» | Наличие в «Рабочей области поставщиков данных» блока со ссылкой на страницу с документацией, описывающей веб-сервисы ИАС МКГУ |  |  |
|  | Проверка наличия в «Рабочей области поставщиков данных» блока со ссылками на другие функции подсистемы, такие как: • загрузка CSV с телефонами получателей услуг своего ведомства для проведения sms-рассылки; • загрузка CSV с оценками из телефонного центра после проведенного опроса; • просмотр списков кандидатов для обзвона, приславших sms с оценками 1-3; • просмотр аналитики по своему ведомству; • управление актуализацией справочников из ФРГУ; • управление запросами на регистрацию внешних информационных систем; • просмотр журнала обращений к веб-сервисам; • просмотр и настройка системы. | 1. В блоке «Вход» ввести логин (hershel) и нужный пароль, и авторизоваться 2. Визуально убедиться в наличие появившегося блока «Какие у меня возможности?», в котором присутствуют ссылки на: • управление актуализацией справочников из ФРГУ; • управление запросами на регистрацию внешних информационных систем; • просмотр журнала обращений к веб-сервисам; • просмотр и настройка системы 3. На главной странице «Рабочей области поставщиков данных» щелкнуть ссылку «Перейти» в блоке «Опреаторам ИС» 4. Визуально убедиться в наличии блока с: • загрузкой CSV с телефонами получателей услуг своего ведомства для проведения sms-рассылки (название блока на странице «Загрузка CSV с событиями»); • загрузкой CSV с оценками из телефонного центра после проведенного опроса (название блока на странице «Загрузка CSV с оценками»); • просмотр списков кандидатов для обзвона, приславших sms с оценками 1-3 (название блока на странице «Экспорт для колл-центров») 5. Щелкнуть на «ИАС МКГУ» для возврата на главную страницу «Рабочей области поставщиков данных» 6. Для перехода в блок «просмотр аналитики по своему ведомству» щелкнуть на значок с двумя стрелочками в правом верхнем углу экрана 7. Визуально убедиться в наличии возможности просмотривать аналитику по выбранному ведомству | Наличие в «Рабочей области поставщиков данных» блока со ссылками на другие функции подсистемы, такие как: • загрузка CSV с телефонами получателей услуг своего ведомства для проведения sms-рассылки; • загрузка CSV с оценками из телефонного центра после проведенного опроса; • просмотр списков кандидатов для обзвона, приславших sms с оценками 1-3; • просмотр аналитики по своему ведомству; • управление актуализацией справочников из ФРГУ; • управление запросами на регистрацию внешних информационных систем; • просмотр журнала обращений к веб-сервисам; • просмотр и настройка системы |  |  |
|  | Проверка вызова формы подачи заявки на регистрацию внешней информационной системы в ИАС МКГУ из «Рабочей области поставщиков данных» | 1. На главной странице «Рабочей области поставщиков данных» щелкнуть на ссылку «Зарегистрировать ведомственную систему или МФЦ» 2. Заполнить форму тестовыми данными 3. Вернуться обратно на главную страницу «Рабочей области поставщиков данных» | Открытие страницы с формой подачи заявки на регистрацию внешней информационной системы в ИАС МКГУ из «Рабочей области поставщиков данных» |  |  |
|  | Проверка функции блока авторизации в «Рабочей области поставщиков данных» на появление информационного сообщения в случае ошибочного ввода логина или пароля | 1. В блоке «Вход» ввести неправильный логин и пароль и нажать «Авторизоваться» | Открытие страницы с информационным сообщением «Неверный email или пароль» и возможностью повторно ввести аккаунт и пароль |  |  |
|  | Проверка функции блока авторизации в «Рабочей области поставщиков данных» на появление ссылки на аналитический блок в случае верного ввода логина и пароля | 1. В блоке «Вход» ввести логин (hershel) и нужный пароль, и авторизоваться | Открытие главной страницы Аналитического блока, доступной только авторизованному пользователю |  |  |
|  | Проверка наличия в «Рабочей области поставщиков данных» страницы с документацией, описывающей веб-сервисы ИАС МКГУ, содержащей информацию для разработчиков по каждому веб-сервису с работающими примерами XML-запросов | 1. На главной странице «Рабочей области поставщиков данных» щелкнуть «Перейти» в блоке «Разработчикам» 2. Визуально убедиться в наличие описания веб-сервисов ИАС МКГУ с примерами XML-запросов 3. Вернуться обратно на главную страницу «Рабочей области поставщиков данных» | Открытие страницы с описаниями веб-сервисов ИАС МКГУ для разработчиков, по каждому веб-сервису отдельно с работающими примерами XML-запросов |  |  |
|  | Проверка наличия в Аналитическом блоке следующих разделов меню: - Главная - Аналитика - Отчеты - Пакеты - Управление - Справка | 1. В блоке «Вход» ввести логин (hershel) и нужный пароль, и авторизоваться 2. Для перехода в Аналитический блок щелкнуть на значок с двумя стрелочками в правом верхнем углу экрана на главной странице «Рабочей области поставщиков данных» 3. Визуально убедиться в наличии слева меню со следующими разделами: - Главная - Аналитика - Отчеты - Пакеты - Управление - Справка | Открытие главной страницы Аналитического блока со следующими разделами меню: - Главная - Аналитика - Отчеты - Пакеты - Управление - Справка |  |  |
|  | Проверка наличия в Аналитическом блоке в разделе «Главная»: - сводной информации в виде графика и числовых значений по отдельным показателям о полученных оценках; - информации о пакетах с оценками, поступивших через веб-сервисы или загруженных вручную; - возможности отображения всей вышеперечисленной информации отдельно по каждому поставщику данных | В Аналитическом блоке: 1. Щелкнуть в меню «Главная» 2. Выбрать поставщика в выпадающем списке 3. Выбрать показатель в выпадающем списке над графиком 4. Визуально убедиться в наличие: - сводной информации в виде графика и числовых значений по отдельным показателям о полученных оценках; - информации о пакетах с оценками, поступивших через веб-сервисы или загруженных вручную; - возможности отображения всей вышеперечисленной информации отдельно по каждому поставщику данных | Наличие в Аналитическом блоке в разделе «Главная»: - сводной информации в виде графика и числовых значений по отдельным показателям о полученных оценках; - информации о пакетах с оценками, поступивших через веб-сервисы или загруженных вручную; - возможности отображения всей вышеперечисленной информации отдельно по каждому поставщику данных |  |  |
|  | Проверка наличия в Аналитическом блоке в разделе «Аналитика» следующих разделов: - Сводные оценки - Региональные оценки - Оценки по отделениям | В Аналитическом блоке: 1. Щелкнуть в меню «Аналитика» 2. Визуально убедиться в наличии раскрывшехся подразделов меню: - Сводные оценки - Региональные оценки - Оценки по отделениям | Наличие в Аналитическом блоке в разделе «Аналитика» следующих разделов: - Сводные оценки - Региональные оценки - Оценки по отделениям |  |  |
|  | Проверка раздела «Сводные оценки» на наличие: - информации в табличном виде (со следующими колонками: Дата, SMS с ошибкой, SMS с оценкой 1, SMS с оценкой 2, SMS с оценкой 3, SMS с оценкой 4, SMS с оценкой 5, Всего, Среднее, %4 и 5); - графика с 2 осями Х с информацией о полученных оценках (на графике должны быть совмещены данные по количеству полученных оценок (столбики) и среднему значению оценки (линия). Должна быть возможность менять отображение (по дням/по месяцам) оценок на графике с помощью переключателей. Также должна быть возможность менять отображение оценок по показателям); - диаграммы с распределением оценок, с возможностью менять состав данных, выбирая нужные оценки | В Аналитическом блоке: 1. Щелкнуть в меню «Сводные оценки» 2. Щелкнуть переключатель на графике «День» или «Месяц» 3. Выбрать показатель в выпадающем списке над графиком 4. Справа от графика, под диаграммой щелкнуть на «Оценка 1» 5. Визуально убедиться в наличие: - информации в табличном виде (со следующими колонками: Дата, SMS с ошибкой, SMS с оценкой 1, SMS с оценкой 2, SMS с оценкой 3, SMS с оценкой 4, SMS с оценкой 5, Всего, Среднее, %4 и 5); - графика с 2 осями Х с информацией о полученных оценках (на графике совмещены данные по количеству полученных оценок (столбики) и среднему значению оценки (линия) - возможности менять отображение (по дням/по месяцам) оценок на графике с помощью переключателей - возможности менять отображение оценок по показателям - диаграммы с распределением оценок, с возможностью менять состав данных, выбирая нужные оценки | Наличие в разделе «Сводные оценки»: - информации в табличном виде (со следующими колонками: Дата, SMS с ошибкой, SMS с оценкой 1, SMS с оценкой 2, SMS с оценкой 3, SMS с оценкой 4, SMS с оценкой 5, Всего, Среднее, %4 и 5); - графика с 2 осями Х с информацией о полученных оценках (на графике совмещены данные по количеству полученных оценок (столбики) и среднему значению оценки (линия). Есть возможность менять отображение (по дням/по месяцам) оценок на графике с помощью переключателей. Есть возможность менять отображение оценок по показателям); - диаграммы с распределением оценок, с возможностью менять состав данных, выбирая нужные оценки |  |  |
|  | Проверка раздела «Региональные оценки» на наличие: - возможности выбирать регион с последующим отображением оценок в разрезе выбранного региона; - информации в табличном виде (со следующими колонками: Дата, SMS с ошибкой, SMS с оценкой 1, SMS с оценкой 2, SMS с оценкой 3, SMS с оценкой 4, SMS с оценкой 5, Всего, Среднее, %4 и 5); - графика с 2 осями Х с информацией о полученных оценках: на графике должны быть совмещены данные по количеству полученных оценок (столбики) и среднему значению оценки (линия) | В Аналитическом блоке: 1. Щелкнуть в меню «Региональные оценки» 2. Выбрать регион в выпадающем списке над графиком 3. Визуально убедиться в наличие: - возможности выбирать регион с последующим отображением оценок в разрезе выбранного региона; - информации в табличном виде (со следующими колонками: Дата, SMS с ошибкой, SMS с оценкой 1, SMS с оценкой 2, SMS с оценкой 3, SMS с оценкой 4, SMS с оценкой 5, Всего, Среднее, %4 и 5); - графика с 2 осями Х с информацией о полученных оценках: на графике должны быть совмещены данные по количеству полученных оценок (столбики) и среднему значению оценки (линия) | Наличин в разделе «Региональные оценки»: - возможности выбирать регион с последующим отображением оценок в разрезе выбранного региона; - информации в табличном виде (со следующими колонками: Дата, SMS с ошибкой, SMS с оценкой 1, SMS с оценкой 2, SMS с оценкой 3, SMS с оценкой 4, SMS с оценкой 5, Всего, Среднее, %4 и 5); - графика с 2 осями Х с информацией о полученных оценках: на графике должны быть совмещены данные по количеству полученных оценок (столбики) и среднему значению оценки (линия) |  |  |
|  | Проверка раздела «Оценки по отделениям» на наличие: - контекстного поиска по названию территориального отделения - графика с 2 осями Х с информацией о полученных оценках: на графике должны быть совмещены данные по количеству полученных оценок (столбики) и среднему значению оценки (линия) | В Аналитическом блоке: 1. Щелкнуть в меню «Оценки по отделениям» 2. Справа в блоке «Поиск» ввести часть названия терр.отделения 3. Визуально убедиться в наличие: - контекстного поиска по названию территориального отделения - графика с 2 осями Х с информацией о полученных оценках: на графике должны быть совмещены данные по количеству полученных оценок (столбики) и среднему значению оценки (линия) | Наличие в разделе «Оценки по отделениям»: - работающего контекстного поиска по названию территориального отделения - графика с 2 осями Х с информацией о полученных оценках: на графике должны быть совмещены данные по количеству полученных оценок (столбики) и среднему значению оценки (линия) |  |  |
|  | Проверка раздела «Отчеты» на наличие ссылок на следующие отчеты: - отчет со сводной оценкой по территориальному органу федерального органа исполнительной власти (квартальный, годовой, за месяц); - отчет со сводной оценкой по территориальному органу федерального органа исполнительной власти в части предоставления государственных услуг, для которых реализована возможность удалённой подачи заявления, записи на приём, получения результата предоставления государственной услуги (квартальный, годовой, за месяц); - отчет со сводной оценкой по территориальному органу федерального органа исполнительной власти по каждому из критериев оценки качества предоставления государственных услуг (квартальный, годовой, за месяц); - отчет о фактах получения некорректных SMS-сообщений (за месяц, квартальный, годовой) | В Аналитическом блоке: 1. Щелкнуть в меню «Отчеты» 2. Прощелкать все отчеты поочередно, проверить возможность изменения фильтров отчетов 3. Визуально убедиться в наличие: - отчета со сводной оценкой по территориальному органу федерального органа исполнительной власти (квартальный, годовой, за месяц); - отчета со сводной оценкой по территориальному органу федерального органа исполнительной власти в части предоставления государственных услуг, для которых реализована возможность удалённой подачи заявления, записи на приём, получения результата предоставления государственной услуги (квартальный, годовой, за месяц); - отчета со сводной оценкой по территориальному органу федерального органа исполнительной власти по каждому из критериев оценки качества предоставления государственных услуг (квартальный, годовой, за месяц); - отчета о фактах получения некорректных SMS-сообщений (за месяц, квартальный, годовой) | Наличие в разделе «Отчеты»: - отчета со сводной оценкой по территориальному органу федерального органа исполнительной власти (квартальный, годовой, за месяц); - отчета со сводной оценкой по территориальному органу федерального органа исполнительной власти в части предоставления государственных услуг, для которых реализована возможность удалённой подачи заявления, записи на приём, получения результата предоставления государственной услуги (квартальный, годовой, за месяц); - отчета со сводной оценкой по территориальному органу федерального органа исполнительной власти по каждому из критериев оценки качества предоставления государственных услуг (квартальный, годовой, за месяц); - отчета о фактах получения некорректных SMS-сообщений (за месяц, квартальный, годовой) |  |  |
|  | Проверка раздела «Пакеты» на наличие: - списка полученных пакетов, с информацией: дата и время получения, идентификатор, тип сервиса, статус (значение статуса может быть «импортирован», «не полностью»); - информации о каждом выбранном пакете со следующими данными: тип пакета, дата получения, дата импорта, статус импорта; - возможности скачать каждый пакет | В Аналитическом блоке: 1. Щелкнуть в меню «Пакеты» 2. Скачать любой пакет щелкнув «Скачать содержимое пакета» в блоке «Информация о пакете» 3. Визуально убедиться в наличие: - списка полученных пакетов, с информацией: дата и время получения, идентификатор, тип сервиса, статус (значение статуса может быть «импортирован», «не полностью»); - информации о каждом выбранном пакете со следующими данными: тип пакета, дата получения, дата импорта, статус импорта; - возможности скачать любой пакет | Наличие в разделе «Пакеты»: - списка полученных пакетов, с информацией: дата и время получения, идентификатор, тип сервиса, статус (значение статуса может быть «импортирован», «не полностью»); - информации о каждом выбранном пакете со следующими данными: тип пакета, дата получения, дата импорта, статус импорта; - возможности скачать каждый пакет |  |  |
|  | Проверка возможности загружать новый пакет из файла, либо с помощью механизма «drag&drop» в разделе «Пакеты» | В Аналитическом блоке: 1. Щелкнуть в меню «Пакеты» 2. В правом нижнем углу экрана загрузить файл с тестовыми данными с помощью нажатия кнопки «Выбрать файл» и второй раз с перетащив файл в выделенное окно, воспользуясь механизмом «drag&drop» | Наличие возможности загружать новый пакет из файла, либо с помощью механизма «drag&drop» в разделе «Пакеты» |  |  |
|  | Проверка раздела «Управлние» на наличие и вызов следующих подразделов: - актуализация из ФРГУ - запросы на регистрацию - журнал обращений к веб-сервисам - настройки системы | В Аналитическом блоке: 1. Щелкнуть в меню «Управление» 2. Визуально убедиться в наличии раскрывшехся подразделов меню: - актуализация из ФРГУ - запросы на регистрацию - журнал обращений к веб-сервисам - настройки системы | Наличие в разделе «Управление» следующих подразделов: - актуализация из ФРГУ - запросы на регистрацию - журнал обращений к веб-сервисам - настройки системы |  |  |
|  | Проверка раздела «Справка» на наличие отчета для нужд Заказчика с обновляемыми данными в онлайн режиме (содержание отчета представлено в ТЗ) | В Аналитическом блоке: 1. Щелкнуть в меню «Справка» | Открытие страницы с отчетом для нужд Заказчика с обновляемыми данными в онлайн режиме |  |  |
| Проверка дополнительных функций, реализованных в «Рабочей области поставщиков данных» по собранным пожеланиям пользователей ИАС МКГУ |  |  |  |  |  |
|  | Проверка доработки в части изменения цветовой гаммы форм и отчетов | В Аналитическом блоке: 1. Щелкнуть в меню «Отчеты» 2. Выбрать любой отчет и щелкнуть на него 3. Задать параметры отчета и нажать «Сгенерировать отчет» 4. Убедиться, что отчет выводится на белом фоне, цвет шрифта - темный (в предыдущей версии фон был серый, цвет шрифта – белый) 5. Убедиться, что вся подложка аналитического блока светло-коричневая (в предыдущей версии фон был серый) | Измененная цветовая гаммы форм и отчетов |  |  |
|  | Проверка наличия функции сортировки столбцов в отчетах раздела «Отчеты» в Аналитическом блоке | В Аналитическом блоке: 1. Щелкнуть в меню «Отчеты» 2. Выбрать любой отчет и щелкнуть на него 3. Задать параметры отчета (например, «За месяц», «2014», «Январь») и нажать «Сгенерировать отчет» 4. В появившейся табличной части отчета прощелкать по заголовкам на предмет наличия сортировок по столбцам | Наличие функции сортировки в отчетах раздела «Отчеты» в Аналитическом блоке |  |  |
|  | Проверка наличия пагинации в отчетах раздела «Отчеты» в Аналитическом блоке | 5. В сформированном отчете из предыдущей проверки убедиться в наличии большого массива данных, разбитого на несколько страниц 6. Воспользоваться навигационным блоком для пролистывания страниц отчета, расположенным над отчетом | Наличие пагинации в отчетах раздела «Отчеты» в Аналитическом блоке |  |  |
|  | Проверка открытия новой станицы с данными в табличном виде и построенным дополнительным графиком по выбранному Территориальному органу власти внутри сводных отчетов раздела «Отчеты» в Аналитическом блоке | 7. В том же отчете в колонке «Территориальный орган власти» выбрать любой и щелкнуть на него | Открытие новой станицы с данными в табличном виде и графиком по выбранному Территориальному органу власти |  |  |

## Проверка комплектности и полноты содержания предъявленной технической и эксплуатационной документации

При выполнении данного сценария выполняются действия, указанные в таблице.

Таблица 7-2. Действия сценария

| № | Шаг тестирования | Элементы шага тестирования | Ожидаемый результат | Оценка шага | Ответственный/Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка комплектности представленной технической и эксплуатационной документации | Путем визуального осмотра перечня представленной технической и эксплуатационной документации определить состав входящей в комплект документации. | Комплектность технической и эксплуатационной документации должна соответствовать требованиям раздела 4.2 настоящего документа. |  |  |
|  | Проверка технической и эксплуатационной документации на полноту содержания | Путем визуального осмотра содержимого технической и эксплуатационной документации определить соответствие требованиям ТЗ. | Содержание технической и эксплуатационной документации должно соответствовать требованиям ТЗ. |  |  |

# Материально-техническое обеспечение испытаний

Для проведения испытаний используется:

- ИАС МКГУ на НПРОД;

- Рабочее место пользователя с предустановленным клиентским ПО и подключением к сети Internet удовлетворяющее следующим требованиям:

      - Один процессор тактовой частоты не менее 3,3 ГГц, не менее 2 ядер;

      - Не менее 2 Гб оперативной памяти;

      - Встроенный жёсткий диск объёмом не менее 60 Гб;

      - Монитор, поддерживающий разрешение – не менее 1200 пикселей по ширине;

      - Клавиатуры и мышь.

Для проведения испытаний Исполнителем организовано рабочее место пользователя с предустановленным клиентским ПО и подключением к сети Internet.

# Метрологическое обеспечение испытаний

Дополнительных требований к метрологическому обеспечению испытаний не предъявляется.

# Отчётность и порядок оформления

## Отчётность

Состав документов, оформляемых по результатам испытаний, приведён в следующей таблице.

Таблица 10-2. Состав отчётных документов

| Наименование документа | Участники | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Протокол испытаний | Участники испытаний (п.4.4) | Руководитель проекта со стороны Заказчика. |
| Акт о о готовности доработанного функционала ИАС МКГУ к вводу в опытную эксплуатацию | Участники испытаний (п.4.4) | Руководитель проекта со стороны Исполнителя. |
| Акт об устранении замечаний | Участники испытаний (п.4.4) | Руководитель проекта со стороны Исполнителя. |

## Порядок оформления результатов испытаний

Для оформления результатов испытаний используется настоящая Программа и методика испытаний (см. п.7 «Программа и методика проведения испытаний»).

Результатом испытаний является оценка, проставленная в соответствии со следующей таблицей.

Таблица 10-3. Описание оценок испытаний

| Результат испытания | Оценка | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Тест пройден | 0 | Принято | Испытание выполнено без замечаний; положительный результат вносится в протокол. |
| Тест НЕ пройден | 2 | Не принято | Замечания являются критичными; причины отказа в принятии вносятся в протокол и устраняются перед повторными испытаниями. |

В случае прохождения испытаний по сценариям, аналогичные оценки проставляются отдельно для каждого тестового действия. Итоговая оценка сценария соответствует максимальной оценке, присвоенной тестовому действию.

На основании результатов испытаний Исполнитель совместно с Заказчиком готовит и утверждает протокол испытаний, в котором отражается заключение о возможности/невозможности приемки системы в опытную эксплуатацию, а также рекомендуемые сроки устранения замечаний, в случае их наличия.

В случае успешного проведения испытаний в полном объёме в Протоколе проведения предварительных испытаний отражается заключение о возможности приемки системы в опытную эксплуатацию. В случае повторных испытаний Исполнитель совместно с Заказчиком готовит и утверждает новый протокол испытаний.

# Порядок вступления в силу

Настоящий документ вступает в силу после его согласования и подписания.

# Приложение № 1. Протокол проведения предварительных испытаний

|  | УТВЕРЖДАЮ ______________ /____________/ «___» _______________ 2014 г. |
| --- | --- |

Протокол проведения предварительных испытаний №____

Информационно-аналитической системы Мониторинга качества государственных услуг, в рамках 1 этапа государственного контракта от 11 марта 2014 г. № ГК-25-ОФ/Д21

В соответствии с распоряжением Департамента государственного регулирования в экономике от «___» _____ 2014 года №____

Комиссия в составе:

| 1. |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | - |  |

провела испытания информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (далее - ИАС МКГУ), доработанной ЗАО «Интерфакс» в соответствии с государственным контрактом от 11 марта 2014 г. № ГК-25-ОФ/Д21.

Испытания проводились в соответствии с представленной Программой и методикой предварительных испытаний на оборудовании НПРОД.

- Цель испытаний.

Проверка работоспособности доработанного функционала ИАС МКГУ на первом этапе.

- Место и время проведения проверок.

Проверка проводилась в Минэкономразвития России, по адресу:121069, Москва, Трубниковский пер., д. 19,«___» ________ 2014 г.

- Сведения о результатах проверки.

Проведены следующие частные проверки разработанной функциональности:

| №№ пунктов программы испытаний | №№ проверяемых пунктов ТЗ | Наименование испытаний | Результат |
| --- | --- | --- | --- |

- Вывод комиссии

Анализ результатов испытаний ИАС МКГУ показал, что работы выполнены в полном объёме в соответствии с Государственным контрактом.

По результатам предварительных испытаний доработанной ИАС МКГУ комиссия выставила Итоговую оценку "__".

- Сведения об отказах и сбоях, возникших при проверках

| № пункта ПМИ | Наименование проверок | Замечание |
| --- | --- | --- |

Члены комиссии:

__________________ /                      /

__________________ /                     /

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменённых | заменённых | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |

«Портал ИАС МКГУ» и «Рабочая область поставщиков данных» – синонимичные понятия.

Далее все проверки (с 25 по 39) проводятся авторизованным пользователем – Hershel, имеющем роль «Администратор».