| Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России. _____________А.И. Херсонцев. «____» __________ 2026 г.. М.П.. | Генеральный директор ЗАО «Интерфакс». ______________В.В. Герасимов. «____» __________ 2026 г.. М.П.. |
| --- | --- |

Отчет о выполнении работ

по Государственному контракту №  _____

от  «___» марта  2014 г.

1 этап

ПРОГРАММА ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

информационно-аналитической

системы мониторинга качества государственных услуг      (ИАС МКГУ)

Москва, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	3

1.1	Область применения	3

1.2	Термины, определения и сокращения	3

2	Общие сведения	4

2.1	Назначение Системы и перечень функций	4

2.2	Архитектура Системы	5

2.3	Цель опытной эксплуатации	5

2.4	Документы, предъявляемые на опытную эксплуатацию	5

3	Условия и порядок функционирования Системы	6

3.1	Сведения о технических и программных средствах обеспечивающих работу Системы	6

3.2	Режим работы	8

3.2.1	Режим функционирования Системы	8

3.2.2	Требования к специалистам	8

4	Срок проведения опытной эксплуатации	10

5	Объем испытаний	11

6	Порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытной эксплуатации	12

7	Результаты опытной эксплуатации	13

Приложение 1. Журнал опытной эксплуатации	14

# Введение

## Область применения

Настоящий документ содержит Программу опытной эксплуатации информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (далее по тексту - Система). Условное обозначение Системы - ИАС МКГУ.

## Термины, определения и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| БД | База данных |
| ИАС МКГУ, Система, vashkontrol.ru | Автоматизированная информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг, доступная через сеть Интернет (https://vashkontrol.ru/) |
| НПРОД | Национальная платформа для распределенной обработки данных |
| ТЗ | Техническое задание |

Прочая техническая терминология понимается в соответствии с действующими стандартами и рекомендациями международных органов, ответственных за вопросы стандартизации в сети Интернет.

# Общие сведения

Система доступна через сеть Интернет по адресу https://vashkontrol.ru

## Назначение Системы и перечень функций

ИАС МКГУ предназначена для автоматизации процессов мониторинга качества государственных и муниципальных услуг, а именно:

- сбора, обработки и мониторинга результатов оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, c целью выполнения ППРФ №1284;

- предоставления сервисов сторонним информационным системам для взаимодействия с БД ИАС МКГУ, для обобщения и анализа данных с оценками граждан о качестве предоставления государственных услуг в ИАС МКГУ;

- формирования новых отчетов, реализующих алгоритмы обобщения данных для ежеквартальных и годовых отчетов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (их структурных подразделений) на основе поступивших в ИАС МКГУ оценок граждан о качестве государственных услуг;

- раскрытия данных с оценками граждан о качестве государственных услуг в машиночитаемых форматах;

- современного сервиса поиска и доступа к размещаемой на сайте информации;

а также функций администрирования:

- управление пользователями (регистрация, назначение ролей, формирование ролей для доступа к тем или иным объектам системы, логирование действий пользователей в системе);

- настройка информации, отображаемой на портале ИАС МКГУ;

- настройка параметров функционирования прикладного программного обеспечения и выполнения служебных процедур;

- встроенные функции мониторинга и управления контентом (в том числе актуализация справочников).

## Архитектура Системы

Система включает следующие доработанные функциональные модули, блоки и подсистемы участвующие в опытной эксплуатации:

- Модуль работы федеральных органов исполнительной власти с отзывами граждан по оценке качества государственных услуг, размещенных в электронном виде в ИАС МКГУ;

- Модуль поиска услуг и ведомств на Главной странице сайта vashkontrol.ru;

- Подсистема «Рабочая область поставщиков данных», представляющая собой аналитический инструмент для анализа полученных данных с оценками граждан в разрезе ведомств, услуг, показателей, источников данных.

## Цель опытной эксплуатации

Исполнитель должен провести опытную эксплуатацию Системы для оценки работоспособности доработанного функционала и его соответствия требованиям Государственного заказчика, и устранить выявленные недостатки и замечания.

Опытная эксплуатация ИАС МКГУ проводится по результатам проведения всех доработок ИАС МКГУ, предусмотренных на первом этапе работ в части новых функциональных возможностей.

Опытная эксплуатация должна проводиться согласно Программе опытной эксплуатации ИАС МКГУ.

## Документы, предъявляемые на опытную эксплуатацию

Для проведения опытной эксплуатации ИАС МКГУ передаётся следующая документация:

- Программа опытной эксплуатации.

- Руководство пользователя.

# Условия и порядок функционирования Системы

ИАС МКГУ размещена и функционирует в инфраструктуре электронного правительства на оборудовании национальной платформы для распределенной обработки данных (НПРОД), в которой компьютерные ресурсы и мощности представляются пользователю как интернет-сервис.

## Сведения о технических и программных средствах обеспечивающих работу Системы

Комплект программного обеспечения, необходимый для функционирования Системы, состоит из следующих компонентов:

- Серверное ПО:

Системное программное обеспечение: Операционная система  Ubuntu;

Программные компоненты серверов приложений Системы: Язык программирования: интерпретируемый высокоуровневый язык программирования Ruby v 1.9.3, фреймворк Ruby on Rails v 3.2.2.

Система управления базами данных (СУБД): MySQL v 5.5.

Сервер приложений: Nginx и Unicorn.

Развертывание системы: Capistrano.

Полнотекстовый поиск: Apache Solr v 3.6.1.

Взаимодействие с внешними источниками данных: Resque.

Объектно-ориентированное сетевое хранилище для реализации очереди и хранения состояний: Redis.

- Клиентское ПО:

Наименование клиентской операционной системы: MS Windows 2000/XP/Vista/7, Linux, MacOSX

Браузеры: Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, Microsoft Internet Explorer последней, либо предпоследней версии;

Наименование прикладного (офисного, специализированного) программного обеспечения, используемого в ИАС МКГУ: Microsoft Office v 2003 и выше.

Сетевая инфраструктура, где развернута ИАС МКГУ для проведения опытной эксплуатации:

Распределение компонентов системы по виртуальным машинам:

| № | Наименование сервера | Операционная система |
| --- | --- | --- |
| 1. | ВМ1 – Сервер БД (основной кластер) | Ubuntu |
| 2. | ВМ2 – Сервер БД (резервный кластер | Ubuntu |
| 3. | ВМ3 – Web-сервер (основной кластер) | Ubuntu |
| 4. | ВМ4 – Web-сервер (резервный кластер) | Ubuntu |
| 5. | ВМ5 – сервер для Solr (поисковая машина) | Ubuntu |
| 6. | ВМ6 – worker-сервер (проведение расчетов) | Ubuntu |
| 7. | ВМ7 – сервер резервного копирования | Ubuntu |

Требования к вычислительной инфраструктуре и инфраструктуре хранения данных:

| № | Кол-во процессоров (шт) | Объем ОЗУ (Гб) | Объем СХД (Гб) Основной / Дополнительный | Наличие внешнего IPадреса (Да/Нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 (4 ядра) | 8 | 200/2000 | нет |
| 2. | 1 (4 ядра) | 8 | 200/2000 | нет |
| 3. | 1 (2 ядра) | 4 | 60/100 | да |
| 4. | 1 (2 ядра) | 4 | 60/100 | да |
| 5. | 1 (4 ядра) | 8 | 200/100 | нет |
| 6. | 1 (4 ядра) | 8 | 200/100 | нет |
| 7 | 1 (2 ядра) | 4 | 60/100 | нет |

Требования к рабочим станциям пользователей:

- Один процессор тактовой частоты не менее 3,3 ГГц, не менее 2 ядер;

- Не менее 2 Гб оперативной памяти;

- Встроенный жёсткий диск объёмом не менее 60 Гб;

- Монитор, поддерживающий разрешение – не менее 1200 пикселей по ширине;

- Клавиатуры и мышь.

## Режим работы

### Режим функционирования Системы

Система функционирует в режиме 24 часа в сутки и 7 дней в неделю с допустимым количеством времени простоя для одиночных серверов не более 3 рабочих дней в месяц, за исключением регламентных работ и обновления Системы. Общее время простоя с учётом регламентных работ и обновления Системы не должно превышать 4 рабочих дней в месяц.

При проведении регламентных работ либо обновления Системы пользователям, при попытке входа в Систему, отображается сообщение со следующей информацией:

- Причины недоступности Системы;

- Сроки проведения работ.

### Требования к специалистам

#### Уровень подготовки Системного администратора

Квалификация Системного администратора должна позволять:

- Ориентироваться в стандартных возможностях используемых операционных систем и СУБД;

- Определять источник сбоя функционирования системы и грамотно описать его;

- Уметь работать с архиваторами, дисковыми утилитами, антивирусными программами;

- Разбираться в программно-технической документации.

#### Уровень подготовки пользователей

Квалификация пользователей системы должна соответствовать квалификации «Пользователь MS Windows». Кроме того, для работы с интерфейсом системы пользователю необходимо иметь навыки работы c программами:

- Пакетом офисных программ Microsoft Office v 2003 и выше;

- Браузером Internet Explorer  9.0 и выше, Mozilla FireFox 7.0 и выше, Google Chrome.

# Срок проведения опытной эксплуатации

Продолжительность опытной эксплуатации - не менее 20 дней. Начало и продолжительность опытной эксплуатации определяется по согласованию с Заказчиком.

Опытная эксплуатация доработанной ИАС МКГУ проводится на II-ом этапе выполнения работ, определенном Государственным контрактом.

# Объем испытаний

В ходе опытной эксплуатации должны осуществляться:

- проверка работоспособности системы на реальных данных и ее соответствие нормативным и методическим документам, регулирующим вопросы качества предоставления государственных услуг,

- проверка удобства интерфейсов, соответствия выходных форм требованиям Государственного заказчика и потребностям пользователей,

- проверка достаточности реализованной функциональности ИАС МКГУ,

- дополнительная настройка и наладка технических средств и программного обеспечения.

В ходе опытной эксплуатации предполагается выявление и фиксирование всех отказов, сбоев, аварийных ситуаций, изменений параметров объекта автоматизации, проводимых корректировок документации и программных средств, наладок технических средств (с занесением в Журнал опытной эксплуатации).

# Порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытной эксплуатации

Информация обо всех выявленных в процессе опытной эксплуатации недостатках, а также сроки устранения выявленных недостатков, должны оперативно фиксироваться Исполнителем в Журнале опытной эксплуатации (Приложение 1).

По результатам опытной эксплуатации должен быть  представлен  Журнал опытной эксплуатации, содержащий сведения о продолжительности функционирования, отказах, сбоях, аварийных ситуациях в работе системы, а также замечаниях и предложениях, поступивших со стороны пользователей ИАС МКГУ и представителей Государственного заказчика.

Все выявленные недостатки и замечания должны быть устранены.

# Результаты опытной эксплуатации

По результатам опытной эксплуатации должна быть проведена доработка, при необходимости, программного обеспечения и документации на Систему.

После проведения опытной эксплуатации представляются следующие документы:

- Журнал проведения опытной эксплуатации ИАС МКГУ.

- Проект акта о завершении опытной эксплуатации.

# Приложение 1. Журнал опытной эксплуатации

| № п/п | Наименование подсистемы, программного модуля | Дата замечания | Описание отказа, сбоя, аварийной ситуации | Замечания пользователей по удобству эксплуатации | Комментарии | Автор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |