- АКТ О ЗАВЕРШЕНИИ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ), доработанной  в рамках 3 этапа работ по государственному контракту от 11 марта  2014 г. № ГК-25-ОФ/Д21

3 сентября  2014 г. 								г.Москва

Министерство экономического развития Российской Федерации в лице Директора Департамента государственного регулирования в экономике А.И. Херсонцева и Закрытое акционерное общество «ИНТЕРФАКС» в лице Первого заместителя  Генерального директора В.В.Герасимова составили настоящий Акт о нижеследующем:

в соответствии с Распоряжением Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России № 9Р-Д09 от 30 июля  2014 года «О проведении опытной эксплуатации информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг» и в соответствии с Государственным контрактом от 11 марта  2014 г. № ГК-25-ОФ/Д21, Исполнителем ЗАО «Интерфакс» c 4 августа 2014 года по 29 августа 2014 года проведена опытная эксплуатация доработанного функционала информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ), разработанного в ходе работ 3 этапа по государственному контракту от 11 марта 2014 г.       № ГК-25-ОФ/Д21. Срок опытной эксплуатации составил 20 рабочих дней.

Цель и задачи  опытной эксплуатации - оценка работоспособности доработанного функционала ИАС МКГУ и его соответствия требованиям Государственного заказчика, устранение выявленных недостатков и замечаний.

В процессе опытной эксплуатации ИАС МКГУ осуществлялись следующие проверки:

- проверка работоспособности системы на реальных данных и ее соответствие нормативным и методическим документам, регулирующим вопросы качества предоставления государственных услуг;

- проверка достаточности реализованной функциональности при доработке ИАС МКГУ на третьем этапе работ;

- проверка удобства интерфейсов, соответствие выходных форм требованиям Государственного заказчика и потребностям пользователей.

Дополнительные настройки технических средств во время проведения опытной эксплуатации не потребовались и не проводились.

Во время опытной эксплуатации ИАС МКГУ все сведения от пользователей об отказах, о сбоях, об аварийных ситуациях, об изменениях параметров объекта автоматизации, о проводимых корректировках документации и программных средств, замечания по удобству эксплуатации ИАС МКГУ, в случае их возникновения, фиксировались в Журнале опытной эксплуатации.

Все выявленные в процессе опытной эксплуатации замечания устранены.

Настоящий Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах.

| От заказчика: |  |  | От исполнителя: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России |  |  | Генеральный директор ЗАО «Интерфакс» |  |
|  | А.И. Херсонцев |  |  | В.В.Герасимов |
| подпись |  |  | подпись |  |