|  | УТВЕРЖДАЮ Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России ______________ А.И. Херсонцев «___» _______________ 2014 г. |
| --- | --- |

Протокол № 2

проведения предварительных испытаний

информационно-аналитической системы мониторинга качества

государственных услуг, доработанной в рамках 3 этапа работ по

государственному контракту от 11 марта 2014 г. № ГК-25-ОФ/Д21

В соответствии с распоряжением Департамента государственного регулирования в экономике от 11 марта 2014 года № ______

Комиссия в составе:

| 1. | Бабошин Константин Игоревич | - | начальник отдела мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг Департамента государственного регулирования в экономике (председатель комиссии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Сергеева Юлия Викторовна | - | эксперт по развитию информационных проектов ЗАО «Интерфакс» |
| 3. | Семушкина Селена Георгиевна | - | директор по стратегическому развитию ЗАО «Интерфакс» |
| 4. | Жирова Ольга Александровна | - | начальник отдела разработки АИС ЗАО «Интерфакс» |
| 5. | Панасенков Александр Александрович | - | ведущий системный архитектор ЗАО «Интерфакс» |
| 6. | Агапова Дина Евгеньевна | - |  |
| 7. | Батаршин Эдуард Равилевич | - | научный сотрудник направления «Реальный сектор» Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара |

провела предварительные испытания информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (далее - ИАС МКГУ), доработанной ЗАО «Интерфакс» в соответствии с государственным контрактом от 11 марта 2014 г. № ГК-25-ОФ/Д21 и приложением № 1 к государственному контракту «Техническое задание на техническую поддержку и доработку информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ)».

Испытания проводились в соответствии с представленной программой и методикой предварительных испытаний.

- Цель испытаний:

Проверка работоспособности ИАС МКГУ и подтверждения соответствия Техническому заданию.

- Место и время проведения проверок:

Проверка проводилась в Минэкономразвития России, по адресу: 121069, Москва, Трубниковский пер., д. 19, 1 августа 2014 г.

- Сведения о результатах проверки:

Проведены следующие частные проверки доработанной функциональности:

| №№ пунктов программы испытаний | №№ проверяемых пунктов ТЗ | Наименование испытаний | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарий 1. Проверка требований к доработке интеграционного блока |  |  |  |
| 1 | 4.2.1.1 | Проверка сервиса выдачи коротких («народных») названий услуг внешним информационным системам через СМЭВ | Принято |
| 2 | 4.2.1.2 | Проверка сервиса приема стандартизированных данных с информацией о случаях предоставления государственных услуг из ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг через СМЭВ | Принято |
| 3 | 4.2.1.3 | Проверка сервиса взаимодействия и обмена данными с подсистемой «SMS-шлюз» АИС ФТЦ через СМЭВ | Принято |
| 4 | 4.2.1.4 | Проверка сервиса взаимодействия и обмена данными с подсистемой «Телефонный центр» АИС ФТЦ или любым другим программным продуктом c аналогичной функциональностью через СМЭВ | Принято с замечаниями |
| 5 | 4.2.1.5 | Проверка сервиса взаимодействия ИАС МКГУ с ИС «Федеральный реестр государственных услуг» для актуализации справочников по услугам и по ведомствам в ИАС МКГУ через СМЭВ | Принято |
| 6 | 4.2.1.6 | Проверка сервиса актуализации опросной формы о качестве предоставления государственных услуг через СМЭВ | Принято |
| 7 | 4.2.1.7 | Проверка сервиса передачи оценок из ИАС МКГУ во внешние информационные системы (не через СМЭВ) | Принято |
| 8 | 4.2.1.8 | Проверка модуля взаимодействия с легковесным сервисом актуализации ФРГУ | Принято с замечаниями |
| Сценарий 2. Проверка требований к модулю контроля работы федеральных органов исполнительной власти с отзывами граждан по оценке качества государственных услуг, размещенных в электронном виде в ИАС МКГУ |  |  |  |
| 9 | 4.2.2 | Проверка возможности отслеживать наличие новых отзывов/вопросов граждан, оставленных на сайте https://vashkontrol.ru по конкретному ведомству или его территориальному подразделению | Принято |
| 10 | 4.2.2 | Проверка возможности отслеживать наличие и количество отзывов/вопросов граждан, оставленных на сайте https://vashkontrol.ru по конкретному ведомству или его территориальному подразделению, оставшихся без ответа в течение заданного промежутка времени | Принято |
| 11 | 4.2.2 | Проверка возможности отслеживать наличие и количество ответов, оставленных представителем ведомства, отмеченных гражданами, как удовлетворен/не удовлетворен, в течение заданного промежутка времени | Принято |
| Сценарий 3. Проверка требований к модулю загрузки результатов мониторинга перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид (в структурированном виде) |  |  |  |
| 12 | 4.2.3 | Проверка механизма загрузки данных в структурированном виде, в соответствии с новыми требованиями к формату загрузки | Принято |
| 13 | 4.2.3 | Проверка раздела с рейтингами по результатам мониторинга перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид | Принято |
| 14 | 4.2.3 | Проверка на страницах ведомств или услуг отображения информации с результатами мониторинга для конкретного ведомства или услуги | Принято |
| Сценарий 4. Проверка требований к модулю ввода целевых значений показателей, формирования и анализа результатов сравнения фактического значения ежегодной сводной оценки качества государственных услуг по каждому территориальному органу федерального органа исполнительной власти (его структурному подразделению) с его целевым значением |  |  |  |
| 15 | 4.2.4 | Проверка инструмента ввода целевого значения показателя «Доля граждан за отчетный период, удовлетворенных качеством государственных услуг, предоставляемых в территориальном органе федерального органа исполнительной власти (структурного подразделения)», предусмотренного должностным регламентом руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти (структурного подразделения), работу которого он координирует и контролирует в установленном порядке | Принято |
| 16 | 4.2.4 | Проверка механизма расчета значения показателя «Доля граждан за отчетный период, удовлетворенных качеством государственных услуг, предоставляемых в территориальном органе федерального органа исполнительной власти (структурного подразделения), работу которого соответствующий руководитель координирует и контролирует в установленном порядке», достигнутого в предшествующем году | Принято |
| 17 | 4.2.4 | Проверка аналитического отчета с результатами сравнения фактического значения ежегодной сводной оценки качества государственных услуг по каждому территориальному органу федерального органа исполнительной власти (его структурному подразделению) с его целевым значением и значением, достигнутым в предшествующем году | Принято |
| Сценарий 5. Проверка требований к доработке блока модерирования отзывов |  |  |  |
| 18 | 4.2.6 | Проверка интерфейса модератора отзывов в части идентификации и привязки услуг и ведомств введенных пользователем вручную | Принято |
| 19 | 4.2.6 | Проверка системы уведомлений автора отзыва об удалении отзыва по той или иной причине | Принято |
| 20 | 4.2.6 | Проверка системы контроля удаленных модератором отзывов с возможностью просматривать причину удаления | Принято |
| Сценарий 6. Проверка требований к разработке отчета «МФЦ, подключенные к МКГУ, в региональном разрезе» |  |  |  |
| 21 | 4.2.7 | Проверка требований к отчету «МФЦ, подключенные к МКГУ, в региональном разрезе» | Принято |
| Проверка комплектности и полноты содержания предъявленной технической и эксплуатационной документации |  |  |  |
| 22 | 6.3.3 ГК | Проверка комплектности представленной технической и эксплуатационной документации | Принято |
| 23 | 6.3.3 ГК | Проверка технической и эксплуатационной документации на полноту содержания | Принято |

- Вывод комиссии:

В ходе испытаний были выявлены отдельные несоответствия требованиям ГК в пунктах №4 и №8 проверок ПМИ, не препятствующие вводу ИАС МКГУ в опытную эксплуатацию. Доработка системы для приведения выявленных несоответствий требованиям ГК должна быть проведена в срок до 11 августа 2014 года. Требуется:

- доработать Руководство пользователя “Сервис приема оценок из внешних информационных систем в ИАС МКГУ” в части описания входных параметров для случаев использования данного сервиса при приеме оценок из ИС “Телефонный центр”;

- доработать модуль взаимодействия с легковесным сервисом актуализации ФРГУ в части вывода информации о волнах актуализации.

Комиссия рекомендует провести по данным пунктам повторную проверку до начала проведения приемочных испытаний.

По результатам остальных проверок, проведенных 1 августа 2014 г. во время предварительных испытаний, комиссия сделала вывод, что работы по доработке ИАС МКГУ на 3 этапе выполнены в полном объеме в соответствии с требованиями государственного контракта от 11 марта 2014 г. № ГК-25-ОФ/Д21, система готова к вводу в опытную эксплуатацию.

Комиссия рекомендует ввести доработанную ИАС МКГУ в опытную эксплуатацию.

Члены комиссии:

__________________ К.И. Бабошин

__________________ Ю.В. Сергеева

__________________ С.Г. Семушкина

__________________ О.А. Жирова

__________________ А.А. Панасенков

__________________ Д.Е. Агапова

__________________ Э.Р. Батаршин