Государственный контракт № ____

Техническое сопровождение информационной системы «Портал административной реформы в Российской Федерации»

г. Москва				                     	           		         «____»___________ 2012 г.

Министерство экономического развития  Российской Федерации, действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице статс-секретаря – заместителя Министра экономического развития  Российской Федерации Фомичева Олега Владиславовича, действующего на основании доверенности от 28 августа 2012 года № 117-АБ, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ОИА» (основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц 5107746048450), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Тарасовой Светланы Викторовны, действующей на основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) на основании протокола заседания Единой комиссии Минэкономразвития России по размещению заказов для государственных нужд от 16 августа 2012 г. № 111/9/3-ОК/ЕК-588 о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по техническому сопровождению информационной системы «Портал административной реформы в Российской Федерации» (далее – Работы).

#### 1.2. Работы выполняются в соответствии с  Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и  Календарным планом (Приложение № 2 к Контракту).

1.3.Исполнитель обязуется выполнить Работы и своевременно сдать результаты Государственному заказчику, а последний обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.4. Сроки выполнения Работ определяются Календарным планом выполнения Работ по Контракту (далее - Календарный план) (Приложение № 2 к Контракту).

2. Права и обязанности Сторон

2.1 Исполнитель обязуется:

2.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и  Календарным планом (Приложение № 2 к Контракту).

2.1.2. Предоставлять Государственному заказчику информацию, касающуюся выполняемых Работ по Контракту.

2.1.3. За свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки в выполняемых Работах.

2.1.4. Согласовывать с Государственным заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной (творческой) деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретения прав на их использование. При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной (творческой) деятельности несет Исполнитель. Гарантировать Государственному заказчику передачу полученных по Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

2.1.5. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный срок письменно известить об этом Государственного заказчика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет, несет Исполнитель.

2.1.6. Воздерживаться  от действий, которые могут причинить или повлечь за собой причинение вреда деловой репутации или материального ущерба Государственному заказчику.

2.1.7. Обеспечить высокое качество Работ, выполняемых по настоящему Контракту.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Привлекать за свой счет соисполнителей для выполнения своих обязательств по настоящему Контракту, оставаясь ответственным перед Государственным заказчиком за их действия, как за свои собственные.

2.3. Государственный заказчик обязан:

2.3.1. Принять у Исполнителя выполненные в соответствии с условиями настоящего Контракта Работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.4. Государственный заказчик вправе:

2.4.1.Требовать предоставления информации по вопросам, касающимся выполняемых Исполнителем Работ.

2.4.2. Проверять ход и качество выполняемых Исполнителем Работ, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

2.4.3. Требовать замены сотрудников Исполнителя при необходимости.

2.5. Стороны обязуются:

2.5.1. В течение срока действия Контракта и в течение трех лет после его окончания каждая Сторона не должна раскрывать информации перед третьими лицами, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с Контрактом, бизнесом, деловыми операциями Сторон, без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Стоимость выполняемых Работ по Контракту составляет 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%), – 106 779 (Сто шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек. Стоимость этапов выполняемых Работ указана в Расчете цены государственного контракта (Приложение № 3 к Контракту).

3.2.  Оплата Работ по настоящему Контракту производится поэтапно в соответствии с Расчетом цены государственного контракта (Приложение № 3 к Контракту) после выполнения всех Работ по соответствующему этапу и принятия их Государственным заказчиком.

Оплата выполненных Работ по соответствующему этапу производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем счета, оформленного в соответствии с утвержденным Государственным заказчиком Актом сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя.

3.3. Финансирование расходов по настоящему Контракту осуществляется за счет и в пределах средств федерального бюджета, выделяемых Государственному заказчику в 2012 году по главе 139, разделу 04, подразделу 10, целевой статье 1009100, виду расходов 242, КОСГУ 226 бюджетной классификации Российской Федерации.

3.5. Работы, не выполненные Исполнителем, или выполненные ненадлежащим образом не оплачиваются.

4. Порядок и сроки сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. По окончании выполнения этапа Работ в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Контракту) Исполнитель обязан направить Государственному заказчику письменное уведомление о готовности этапа выполненных Работ к сдаче, а также отчеты и документы, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

4.2. Для приемки Работ Государственным заказчиком создается приемочная комиссия. Приемочная комиссия проводит приемку Работ, выполненных Исполнителем, и составляет заключение о результатах приемки выполненных Работ, либо при выявлении несоответствий или недостатков Работ, препятствующих приемке Работ, оформляет акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения. После устранения выявленных недостатков осуществляется повторная приемка.

4.3. Приемка Работ осуществляется Государственным заказчиком путем составления Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается уполномоченными представителями Сторон и утверждается Государственным заказчиком. В Акте сдачи-приемки выполненных работ отражается перечень выполненных Работ.

4.4.  В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня утверждения Государственным заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель направляет Государственному заказчику Счет на оплату выполненных Работ по соответствующему этапу.

5. Ответственность Сторон

5.1. Исполнитель несет ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств.

5.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по оплате выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка рассчитывается исходя из суммы несвоевременно выполненных обязательств. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

5.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

6.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

6.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

6.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

6.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

6.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 30 (Тридцати) календарных дней, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

6.7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то они вправе по взаимному согласию расторгнуть Контракт. При этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение упущенной выгоды.

7. Прочие условия

7.1. Условием заключения Контракта является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет  600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путём переговоров.

7.3. В случае недостижения Сторонами взаимоприемлемого решения споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

7.4. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Государственного заказчика, а другой передается Исполнителю.

7.5. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

7.6. Изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту составляются в двух экземплярах и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта. Все отчеты, запросы, уведомления и иные документы, направляемые Исполнителем в рамках настоящего Контракта, должны быть подписаны уполномоченными лицами Исполнителя и заверены печатью Исполнителя.

7.7. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

1. Техническое задание (Приложение № 1 к Контракту);

2. Календарный план (Приложение № 2 к Контракту);

3. Расчет цены государственного контракта (Приложение № 3 к Контракту).

8. Наименование и юридические адреса Сторон, их банковские реквизиты

| Государственный заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Министерство экономического развития Российской Федерации 125993, ГСП-3, г. Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, д.1,3 ИНН 7710349494 Министерство экономического развития Российской Федерации л/с 03951001390 в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства, р/сч 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва БИК 044501002, ОКПО 00083204, КПП 771001001 Банковские реквизиты Государственного заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта: 125993, ГСП-3, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.1,3. ИНН 7710349494 Министерство экономического развития Российской Федерации Лицевой счет 05951001390 в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства, Расчетный счет 40302810900001001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва БИК 044501002, КПП 771001001 | Общество с ограниченной ответственностью «ОИА» 125367, г. Москва, Полесский проезд, д. 16, стр. 1, офис 115 Банковские реквизиты: ИНН 7733754724, КПП 773301001 р/с 40702810338170016279 Московский банк Сбербанка России ОАО к/с 30101810400000000225 БИК 044525225, ОКПО 69649412 |

9. Подписи сторон

| От Государственного заказчика Статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации _______________________ О.В. Фомичев м.п. | От Исполнителя Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОИА» _______________ С.В. Тарасова м.п. |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к Государственному контракту от «__» __________ 2012 г. № _________ |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое сопровождение информационной системы «Портал административной реформы в Российской Федерации»

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Полное наименование: Техническое сопровождение информационной системы «Портал административной реформы в Российской Федерации» (далее – Портал АР или Система).

Адрес Портала АР: http://ar.gov.ru.

1.2.	Назначение существующей системы: Портал АР предназначен для публикации органами власти сведений о мероприятиях административной реформы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

1.3.	Государственный заказчик: Министерство экономического развития Российской Федерации.

1.4.	Исполнитель работ: Общество с ограниченной ответственностью «ОИА»

1.5.	Сроки выполнения работ:

1 этап: 15 календарных дней с даты заключения Контракта.

2 этап: 40 календарных дней с даты заключения Контракта.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

  - Цели.

2.1.1.	Повышение уровня открытости и доступности информации о деятельности органов власти в рамках реализации мероприятий административной реформы.

2.1.2.	Повышение удобства пользования Порталом АР для всех групп пользователей.

2.1.3.	Повышение информированности пользователей в сфере реализации плана административной реформы, об оказываемых услугах федеральными и региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, подведомственными им организациями.

2.1.4.	Обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования Портала АР, повышение производительности и стабильности работы Портала АР.

2.1.5.	Обеспечение консультативной поддержки авторизованных пользователей Портала АР.

  - Задачи.

2.2.1.	Проведение экспресс-обследования существующей Системы, разработка технического задания на ее развитие, разработка нового дизайна Портала АР.

2.2.2.	Расширение функциональных возможностей Портала АР.

2.2.2.1.	Повышение качества и сокращение времени предоставления результатов поисковых запросов по информации, размещенной на Портале АР;

2.2.2.2.	Обеспечение возможности размещения представителями различных федеральных органов исполнительной власти (далее - ФОИВ) документов;

2.2.2.3.	Обеспечение возможности использования «Личного кабинета» для представителей ответственных ФОИВ и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) для ввода и редактирования данных, связанных с осуществлением административной реформы федеральными и региональными органами власти;

2.2.2.4.	Обеспечение возможности формирования отчетов по количеству и отдельным параметрам МФЦ с последующей автоматической генерацией диаграмм по каждому выбранному параметру – на основе данных, заполняемых в системе представителями субъектов Российской Федерации в «личном кабинете»;

2.2.2.5.	Обеспечение мониторинга активности ФОИВ по реализации планов административной реформы с автоматическим формированием сводных отчётов - по ведомствам и по отраслям - на основе размещаемых в системе ведомствами статистических данных;

2.2.2.6.	Обеспечение возможности размещения, публикации и просмотра фотоматериалов;

2.2.2.7.	Обеспечение возможности публикации гиперссылок на информационные материалы Портала АР и автоматической публикации новостей Портала АР в социальных сетях («Живой журнал», «Facebook», «ВКонтакте», «Twitter»);

2.2.2.8.	Обеспечение возможности редактирования наименований и состава разделов любого уровня Портала АР;

2.2.2.9.	Защиту электронных адресов, опубликованных в открытом доступе на Портале АР, от сбора данных спамерскими машинами;

2.2.2.10.	Обеспечение возможности отображения тем, отмеченных администратором Портала АР, в режиме слайдера.

2.2.3.	Обновление структуры Портала АР.

2.2.4.	Обеспечение информационного наполнения разделов Портала АР посредством размещения предоставленных Государственным заказчиком материалов.

2.2.5.	Обеспечение бесперебойного функционирования и поддержка работоспособности прикладного программного обеспечения Портала АР, корректной работы всех функций Портала АР.

2.2.6.	Обеспечение консультационной поддержки всех групп авторизованных пользователей (служащие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации).

Все работы в рамках настоящего документа выполняются в отношении Портала АР, внедренного  ранее на технологической площадке Государственного заказчика в соответствии с государственным контрактом от 07.11.2011 г. ГК-149-ОФ/Д01 на выполнение работ по теме: «Организационно-техническое сопровождение информационной системы «Портал административной реформы в Российской Федерации». Результаты работ, выполненных в рамках указанного контракта, размещены на сайте: http://aisup.economy.gov.ru/pubportal/.

- СОДЕРЖАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ.

  - Состав и содержание работ.

3.1.1.	В ходе выполнения 1 этапа должно быть:

-	проведено экспресс-обследование существующий Системы;

-	разработано техническое задание на развитие Портала АР в соответствии с ГОСТ 34.602-89;

-	разработан новый дизайн-макет Портала АР.

3.1.2.	В ходе выполнения 2 этапа должна быть проведена доработка программного обеспечения и реализованы функциональные возможности Системы в соответствии с п.3.3 «Функциональные требования».

3.1.3.	Должен быть разработан блок справочной информации по работе с Порталом АР в виде пошаговых инструкций для всех категорий авторизованных пользователей. Также должна быть обеспечена возможность вызова справочной информации с каждой страницы Портала АР. Способ реализации блока справочной информации должен быть определен в Техническом задании на развитие Портала АР.

3.1.4.	Проведение испытаний программного обеспечения Портал АР.

По результатам доработки программного обеспечения (далее – ПО) должны быть проведены предварительные испытания. Предварительные испытания должны проводиться на территории Государственного заказчика. Предварительные испытания должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем».

Предварительные испытания Системы должны быть проведены, согласно программе и методике испытаний, разработанной Исполнителем в соответствии с требованиями РД50-34.698-90.

В результате проведения испытаний должны быть сделаны выводы о соответствии или несоответствии функциональности программного обеспечения требованиям Технического задания, о готовности к опытной эксплуатации.

По итогам проведения предварительных испытаний составляются акт и протокол(ы) проведения предварительных испытаний или протокол замечаний и ошибок. На основании акта проведения предварительных испытаний оформляется Акт ввода Портала АР в опытную эксплуатацию.

Опытная эксплуатация должна проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем», на основании документа с описанием программы проведения опытной эксплуатации, разработанного и предоставленного Государственному заказчику до начала опытной эксплуатации, в соответствии с требованиями РД 50-34.698-90.

Опытная эксплуатация проводится уполномоченными специалистами Государственного заказчика и Исполнителя.

В процессе опытной эксплуатации ее участниками должны быть выполнены следующие действия:

- проверка работоспособности программного обеспечения и соответствия функциональности ПО требованиям Технического задания;

- фиксация сбоев, ошибок, недостатков, возникающих и выявленных в ходе опытной эксплуатации.

- Исполнитель во время проведения опытной эксплуатации должен обеспечить:

- оперативное устранение причин сбоев, ошибок, недостатков, возникающих в процессе опытной эксплуатации и зафиксированных участниками опытной эксплуатации;

- внесение изменений в техническую и эксплуатационную документацию по итогам опытной эксплуатации.

По результатам проведения опытной эксплуатации Исполнитель должен подготовить «Журнал проведения опытной эксплуатации Портала АР  и передачи для проведения приемочных испытаний», не содержащий критических замечаний.

Опытная эксплуатация ПО должна проводиться не менее 7 рабочих дней.

В ходе опытной эксплуатации Портала АР  Исполнитель должен оказывать услуги технической поддержки ПО в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией. При необходимости внесения изменений в прикладное обеспечение, Исполнитель должен соответствующим образом доработать эксплуатационную документацию.

Исполнитель должен выполнять следующие мероприятия:

- обеспечивать работоспособность  прикладного программного обеспечения;

- осуществлять резервное копирование текущей конфигурации (в т.ч. баз данных);

- при обнаружении неработоспособности системы, обеспечивать выполнения восстановительных мероприятий, в т.ч.:

  - осуществлять диагностику неработоспособности ПО;

  - выполнять мероприятия по восстановлению работоспособности ПО в рамках, определенной эксплуатационной документацией на ПО;

  - выполнять работы по устранению ошибок в прикладном программном обеспечении ПО.

В случае обнаружения неработоспособности ПО, Исполнитель должен информировать Государственного заказчика о необходимости проведения восстановительных работ.

По завершению проведения опытной эксплуатации и устранения выявленных замечаний Исполнитель передает Государственному заказчику исходные тексты программ и дистрибутивный комплект программного обеспечения, а также весь комплект документации, предусмотренный в рамках разработки программного обеспечения, с внесенными изменениями по итогам опытной эксплуатации.

По результатам опытной эксплуатации должны быть проведены приемочные испытания. Приемочные испытания должны проводиться на испытательной площадке, оборудовании и программных средствах испытательного стенда Исполнителя (либо на основных рабочих аппаратных ресурсах, по согласованию с Государственным заказчиком). Приемочные испытания должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем».

Приемочные испытания Портала АР  должны быть проведены, согласно программе и методике испытаний, разработанной Исполнителем в соответствии с требованиями РД  50-34.698-90 с учетом результатов проведения опытной эксплуатации. Программа и методика испытаний должна включать, кроме прочих, проверки возможностей: сборки дистрибутива из исходных текстов; установки и первичной настройки дистрибутива в соответствии с установленными в разрабатываемом техническом задании системными требованиями; всех функций, предусмотренных разрабатываемым техническим заданием.

В результате проведения приемочных испытаний должны быть сделаны выводы о готовности доработанного по итогам опытной эксплуатации ПО к промышленной эксплуатации и соответствии или несоответствии требованиям Технического задания. В приемочных испытаниях должны  участвовать представители Государственного заказчика и Исполнителя.

По завершению проведения приемочных испытаний и устранения выявленных замечаний Исполнитель передает Государственному заказчику исходные тексты программ и дистрибутивный комплект программного обеспечения, а также весь комплект документации, предусмотренный в рамках разработки программного обеспечения, с внесенными изменениями по итогам приемочных испытаний.

По итогам проведения приемочных испытаний составляются акт и протокол(ы) проведения приемочных испытаний и готовности к передаче ПО в промышленную эксплуатацию, не содержащий критических замечаний. На основании протокола проведения приемочных испытаний оформляется Акт завершения опытной эксплуатации Портала АР.

Результатом работ, предусмотренных данным разделом, являются акт и протокол(ы) проведения приемочных испытаний и готовности к передаче ПО в промышленную эксплуатацию, акт завершения опытной эксплуатации ПО, а также аналитический отчёт, содержащий все предусмотренные требованиями результаты работ для данного раздела.

3.1.5.	Информационно-техническая поддержка работы Портала АР.

В ходе работ все новые функции Портала АР должны быть интегрированы в существующую платформу Портала АР. В случае реализации проекта на альтернативной платформе, кроме новых функций, необходимость разработки которых описана в данном документе, в обновленной версии Портала АР должен быть сохранен и представлен в полном объёме функционал действующей версии Портала АР.

3.1.6.	Разработка (доработка)  документации на Портал АР.

3.1.6.1.	На доработанное программное обеспечение Портала АР должен быть подготовлен следующий комплект документации (в соответствии с ГОСТ 34.201-89 и РД 50-34.698-90)

- Общее описание Системы;

- Описание программного обеспечения;

- Описание информационного обеспечения;

- Формуляр;

- Руководство оператора;

- Руководство администратора;

- Программа и методика испытаний.

3.1.6.2.	На доработанное программное обеспечение Портала АР должны быть разработаны проекты следующих нормативных документов:

- Положение о Портале АР;

- Регламент информационного наполнения Портала АР;

- Регламент технического сопровождения Портала АР.

3.1.7.	Технико-правовые требования.

Исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе выполнения работ, включая программы для ЭВМ и мультимедийную продукцию, передаются Государственному заказчику в полном объеме без выплаты дополнительного вознаграждения. Права, передаваемые Исполнителем Государственному заказчику на результаты работ, должны быть достаточны для их полноценного использования.

3.1.8.	Срок гарантий качества работ.

На выполненные работы установлен гарантийный срок (после подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ) продолжительностью 12 месяцев.

  - Состав и содержание работ по техническому сопровождению.

3.2.1.	В рамках технического сопровождения и обеспечения функционирования Портала АР должны быть обеспечены:

-	бесперебойное функционирование и поддержка работоспособности прикладного программного обеспечения Портала АР, корректная работа всех функций Портала АР;

-	восстановление работоспособности Портала АР, прерванной в результате сбоев в работе оборудования или общесистемного программного обеспечения (после их устранения специализированной организацией, отвечающей за обеспечение функционирования программно-аппаратного комплекса Минэкономразвития России) в течение 4 часов с момента оповещения Исполнителя об устранении сбоев в работе оборудования или общесистемного программного обеспечения;

-	оказание содействия в части управления правами доступа пользователей Портала АР, а также непосредственное управление правами по запросам Государственного заказчика;

-	восстановление Портала АР по резервным копиям в случае необходимости (совместно со специализированной организацией, отвечающей за обеспечение функционирования программно-аппаратного комплекса Минэкономразвития России).

Суммарная длительность перерывов в работе Портала АР  в сети Интернет не должна превышать 4 часов в месяц.

Программное обеспечение Системы должно обеспечивать работоспособность Портала под нагрузкой не менее 5 000 запросов страниц Портала в час.

3.2.2.	В рамках информационной поддержки Портала АР должны быть обеспечены:

- ежемесячная проверка работоспособности ссылок и навигации по Порталу АР, устранение обнаруженных ошибок (выявленных в процессе плановой ежемесячной проверки или обнаруженных сторонними лицами) в течение 24-х часов с момента обнаружения;

-   размещение новых материалов (всего не более 80 документов в месяц);

- внесение изменений в структуру, добавление/удаление новых разделов и шаблонов, перекомпоновка старых, изменение в логике отображения разделов, верстка страниц Портала АР - по запросу Государственного заказчика в объеме, определенном в соответствующем запросе, но не более 40 изменений в месяц;

- подготовка программы (передается в составе отчета) и проведение одного тренинга для не менее 5 сотрудников Государственного заказчика по тематике использования новой версии Портала АР (объем тренинга, включая очные практические занятия – не менее 8 часов, по результатам тренинга Исполнитель предоставляет ведомость обученных сотрудников);

- оказание консультационной помощи авторизованным пользователям по всем вопросам, непосредственно связанным с использованием Портала АР, по электронной почте (ответ в течение 12 часов с момента поступления запроса в рабочие дни);

- предоставление отчета о результатах технической и информационной поддержки (1 раз в 3 месяца).

В ходе оказания технической поддержки Исполнитель ведет журнал учета обращений, содержащий:

- порядковый номер запроса;

- дата поступления запроса;

- дата направления ответа;

- Ф.И.О. обратившегося представителя;

- контактный телефон;

- контактный e–mail;

- содержание запроса;

- содержание ответа.

По результатам выполнения работ по технической поддержке Исполнитель передает Государственному заказчику отчет, содержащий кроме прочего журнал обращений, а также описание иных результатов работ, предусмотренных данными требованиями.

Техническое и информационное сопровождение должно оказываться до 31 декабря 2012 года.

  - Функциональные требования

3.3.1.	Требования к дизайну, информационной и навигационной структуре

В ходе работ Исполнителем должно быть обеспечено:

-	редактирование наименований и состава разделов любого уровня. Окончательный состав и наименования разделов должны быть определены в Техническом задании на развитие Системы;

-	расширение навигационных возможностей для повышения удобства пользования (расширенное выпадающее меню по разделам, рубрикатор, расширенная карта Портала АР и т.д.);

-	структуризация информации с точки зрения ее доступности и позитивной подачи (внесение изменений в расположение информационных блоков на страницах Портала АР на основе анализа действующего Портала АР, целевой  аудитории и ее потребностей, использование современных приемов для расположения максимального количества информации на первом экране пользователя без информационной перегрузки страницы);

-	создание необходимых информационных блоков для размещения наиболее востребованной информации на главной странице Портала АР.

Интерфейсы Портала АР должны удовлетворять стандартным требованиям к эргономике и технической эстетике.

Дизайн и оформление страниц Портала АР должны разрабатываться с учетом специфики восприятия пользовательской аудиторией и предусматривать использование следующих элементов оформления:

-	четкие шрифты;

-	общепринятые элементы навигации и иконки;

-	графические объекты (рисунки, фото, анимация).

Экранные формы, команды меню, внешний вид сервисов, шрифты, другие элементы оформления должны быть выбраны с учетом продолжительной работы пользователей и должны, по возможности, способствовать повышению эффективности работы пользователей с информационными материалами Портала АР.

Портал АР должен быть разработан для базового разрешения экрана 1024x768 пикселей (страницы Портала АР должны масштабироваться в зависимости от используемого на компьютере пользователя разрешения монитора так, чтобы была реализована возможность просмотра всей страницы, в том числе, путем горизонтального и вертикального «скроллинга» без потери качества изображения).

Структура Портала АР должна быть переработана для увеличения удобства навигации между разделами.

Информационное наполнение Портала АР должно быть перенесено в полном объеме в новую структуру Портала АР.

Информация и структура размещения информации на Портале АР должны соответствовать следующим требованиям:

-	информация, публикуемая на Портале АР, должна быть упорядочена с учетом тематики, структуры и других принципов, с возможностью изменения при необходимости;

-	меню (и другие навигационные элементы) должны быть сгруппированы в соответствии с тематикой информации, функциональными задачами и технологией работы, с возможностью изменения состава и группировки при необходимости.

Навигационные средства Портала АР должны соответствовать следующим требованиям:

-	вся размещенная информация должна быть доступна путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы Портала АР, при этом количество таких переходов должно быть не более пяти;

-	пользователям должна предоставляться наглядная информация о структуре Портала АР и текущем местонахождении пользователя на Портале АР;

-	на каждой странице Портала АР должны быть размещены: главное меню, явно обозначенный переход на главную страницу Портала АР, ссылка на карту Портала АР;

-	заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (назначение) данной страницы, наименование текущего раздела и отображаемого документа; наименование страницы также должно отображаться в заголовке окна веб-браузера;

-	веб-адрес каждой страницы должен отображать ее положение в логической структуре Портала АР, при формировании веб-адреса должны быть использованы общепринятые сокращения и правила транслитерации.

3.3.2.	Общие требования к развитию Портала АР

В ходе работ по развитию платформы Портала АР должно быть выполнено:

-	повышение качества и сокращение времени предоставления результатов поисковых запросов по информации, размещенной на Портале АР (время ожидания пользователя по сложным поисковым запросам между отправкой запроса и получением полной страницы поисковой выдачи должно составлять не более 3 секунд при использовании пользователем производительного аппаратного и телекоммуникационного клиентского оборудования);

-	реализовать элементы управления пользовательского интерфейса и функцию автоматизированной пересылки гиперссылок на материалы Портала АР в журналы или профили пользователей социальных сетей (Живой журнал, Facebook, ВКонтакте, Twitter);

-	обеспечение возможности автоматической публикации новостей как на Портале АР, так и на страницах Портала в социальных сетях (Живой журнал, Facebook, ВКонтакте, Twitter);

-	оптимизация общей информационной структуры Портала АР (разработка выпадающего многоуровневого меню, переработка структуры разделов и подразделов с точки зрения возможных уровней и подуровней с учетом возможностей дальнейшего развития и расширения информационной структуры);

-	разработка функции для защиты электронных адресов, опубликованных в открытом доступе на Портале АР от сбора спамерскими машинами;

-	разработка модуля «Фотогалерея»;

-	разработка информационного блока «Главные темы» (вывод трех главных тем в одном блоке с переключением между темами без перезагрузки всей страницы);

-	разработка модуля «Личный кабинет».

3.3.3.	Требования к программным модулям и функциям.

3.3.3.1.	Оптимизация поисковых систем.

При оптимизации Портала АР для поисковых систем должно быть реализовано:

-	автоматическая генерация в тегах <meta> раздела заголовка html-страниц Интернет-сайтов необходимых ключевых слов для обеспечения оптимизации при индексировании данных страниц поисковыми системами.

Должна быть оптимизирована главная страница сайта под наиболее значимые тематические словосочетания.

3.3.3.2.	Требования к модулю для интеграции с социальными сетями.

В рамках развития Портала АР необходимо обеспечить возможность автоматической публикации ссылок на информационные материалы Портала АР в наиболее популярных социальных сетях:

-	ЖЖ;

-	Facebook;

-	Twitter;

-	ВКонтакте.

Для новостных сообщений должен быть реализован механизм одновременной публикации в нескольких социальных сетях:

-	в карточке новости должны быть добавлены чек-боксы «Опубликовать вFacebook», «Опубликовать в ЖЖ», «Опубликовать в Twitter», «Опубликовать в ВКонтакте»;

-	в отдельном редактируемом справочнике должна быть реализована возможность ввода адресов аккаунтов социальных сетей для Портала АР, их логинов и паролей;

-	должна быть реализована синхронная публикация, то есть после выбора чек-бокса и наложения резолюции "Опубликовать" новость должна появиться как на Портале АР, так и в выбранных социальных сетях.

В социальных сетях (кроме Twitter) должно выводиться:

-	заголовок (для всех);

-	ссылка на новость, ведущая на Портал АР.

Для Twitter должен быть реализован краткий формат публикации. Также должен быть реализован механизм перепоста информационных материалов Портала АР в аккаунты пользователя в различных социальных сетях.

3.3.3.3.	Требования к управлению информационной структурой

Должны быть реализованы функции управления информационной структурой Портала АР, обеспечивающие:

-	создание иерархической структуры разделов информационного наполнения портала, включая возможности корректировки, удаления и перевода в архив таких разделов;

-	настройку отображения структурных блоков с обеспечением указания порядка отображения структурных блоков на странице и количества контентных единиц, выводимых на одной странице;

-	перемещение информационных материалов или других контентных единиц из одного раздела портала в другой;

-	публикацию контентной единицы в нескольких разделах портала (путем создания (размещения) контентной единицы в одном из разделов и последующей привязки контентной единицы к остальным разделам, в которых планируется его публикация), при этом редактирование контентной единицы должно осуществляться только в исходном разделе портала (т.е. в разделе, в котором она была создана);

-	обеспечение доступа к функциям управления контентом только пользователям, имеющим права оператора портала;

-	использование визуального редактора текстов информационных материалов и других контентных единиц, который не должен предполагать наличия у пользователей специальных технических навыков и знания каких-либо языков программирования (в том числе языка HTML).

Должна быть реализована возможность журналирования действий администратора с указанием даты, времени, имени администратора, совершившего операцию, типа операции, данных о совершенных действиях.

Должна быть реализована возможность сохранения материалов в Системе без их публикации и функция предпросмотра материалов перед публикацией.

3.3.3.4.	Требования к функции для защиты электронных адресов.

На Портале АР должна быть реализована возможность размещения адресов электронной почты для обратной связи с Министерством с функцией их защиты от сбора спамерскими машинами.

3.3.3.5.	Требования к модулю «Фотогалерея».

Должны быть созданы разделы для размещения фотографий на Портале АР.

Модуль «Фотогалерея» должен обеспечивать просмотр файлов в общепринятых форматах.

Для размещения фоторепортажей должен быть разработан механизм, позволяющий  публикацию списков мини-изображений с возможностью последующего отображения полноразмерного изображения и его описания и перехода к следующему или предыдущему изображению.

Каждый фото фрагмент должен быть представлен превью соответствующего фото, иметь порядковый номер и анонсирующий текст.

3.3.3.6.	Требования к модулю «Главные темы».

Для главной страницы Портала АР должен быть разработан модуль «Главные темы», позволяющий выводить и динамически менять несколько новостных заголовков с фотографиями.

Для пользовательского интерфейса должны быть обеспечены возможности:

-	автоматической замены заголовка следующим через определенный (по согласованию с Государственным заказчиком) промежуток времени;

-	фиксации заголовка какой-либо новости.

Также должны быть обеспечены:

-	возможность задать в карточке новости отметку «главная» для вывода в слайдер;

-	возможность добавления картинок к одной новости для вывода на главной странице.

3.3.3.7.	Требования к модулю «Личный кабинет»

В целях создания единой точки входа для представителей ответственных ФОИВ и МФЦ для ввода и редактирования данных, связанных с осуществлением административной реформы федеральными и региональными органами власти, должен быть разработан программный модуль «Личный кабинет», который будет доступен для следующих категорий пользователей:

-	категория «Администраторы МЭР»: уполномоченные сотрудники Минэкономразвития России. Отвечают за администрирование пользователей Личного кабинета, а также имеют доступ к аналитическим возможностям модуля для формирования отчетов по различным параметрам;

-	категория «ФОИВ»: уполномоченные сотрудники ФОИВ, ответственные за своевременную загрузку актуальных данных по мониторингу выполнения мероприятий административной реформы и новых документов в соответствующий раздел Портала АР;

-	категория «МФЦ»: сотрудники, ответственные за информирование о деятельности МФЦ, могут загружать, редактировать и публиковать данные о региональных МФЦ.

Личный кабинет Администратора МЭР должен позволять осуществлять:

-	администрирование пользователей (активация/удаление/блокирование пользователя);

-	просмотр данных о каждом пользователе (изменение логина, пароля, контактных и других данных);

-	просмотр и редактирование загруженных данных в «Личном кабинете» каждого пользователя (данные карточки мониторинга, описание и файл загруженных документов и т.д.);

-	назначение прав доступа к «Личному кабинету» отдельным пользователям;

-	формирование, просмотр и печать отчетов:

  - по параметрам мониторинга выполнения планов мероприятий ФОИВ на основе карточек мониторинга, самостоятельно заполненных ФОИВ в «Личных кабинетах». Два вида отчетов – по ведомствам и по отраслям – должны создаваться на основе последних введенных значений без сохранения истории внесенных изменений и предыдущих отчетов;

  - по количеству и различным отдельным параметрам МФЦ, описанным ниже в требованиях к личному кабинету МФЦ, на основе карточек МФЦ, самостоятельно заполняемых представителями субъектов Российской Федерации в «личных кабинетах», с последующей автоматической генерацией диаграмм по каждому выбранному параметру;

  - статистика МФЦ по регионам с последующей автоматической генерацией графика по количеству МФЦ в каждом регионе страны.

-	также нужно, чтобы кабинет МЭР позволял создавать новые разделы, рубрики и подрубрики.

Личный кабинет ФОИВ должен позволять осуществлять:

-	добавление связанных документов к административным регламентам и проектам административных регламентов (например, пояснительных записок, технических рекомендаций и т.д.);

-	редактирование данных о ФОИВ (профиль ФОИВ в Личном кабинете): контактная информация, ссылки на Портал и т.д.;

-	заполнение формы ежемесячной отчетности по выполнению планов мероприятий административной реформы: каждый ФОИВ должен вносить данные по количеству выполненных мероприятий, процент выполнения плана;

-	загрузку подтверждающих документов по выполнению планов мероприятий административной реформы.

Личный кабинет МФЦ должен обеспечивать:

-	ввод и редактирование данных о региональных МФЦ (карточка МФЦ) с указанием обязательности заполнения для каждого параметра:

  - Дата последнего обновления;

  - Организационно-правовая форма;

  - Дата открытия;

  - Адрес МФЦ;

  - Учредитель;

  - Численность населения муниципального(-ных) образования(-ний), обслуживаемого(-мых) МФЦ, тыс. чел.;

  - Интернет-Портал МФЦ (указать адрес);

  - Телефон МФЦ, адрес электронной почты МФЦ;

  - Количество удаленных рабочих мест МФЦ, организованных в администрациях муниципальных образований, иных организациях;

  - Количество отделений почтовой связи ФГУП «Почта России», на базе которых организовано предоставление государственных и муниципальных услуг МФЦ;

  - Количество муниципальных образований, в которых организовано предоставление государственных и муниципальных услуг на базе мобильных МФЦ;

  - Общая площадь (кв. м.);

  - Количество окон в МФЦ, из них:

    - окон, в которых взаимодействие с заявителем осуществляется «универсальными» специалистами МФЦ (операторами МФЦ).

    - окон, в которых организованы удаленные рабочие места для сотрудников органов власти.

  - Количество услуг, предоставляемых на базе МФЦ, из них:

    - Федеральных;

    - Региональных;

    - Муниципальных;

    - Услуг организаций;

    - Дополнительных услуг.

  - Сферы предоставления услуг;

  - Количество услуг, предоставляемых в режиме «одного окна» «универсальными» специалистами МФЦ (сотрудниками МФЦ);

  - Среднее количество обращений заявителей в МФЦ в месяц;

  - Наличие возможности предварительной записи в МФЦ (да/нет);

  - Среднее время ожидания в очереди;

  - Режим работы МФЦ;

  - Особенности организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;

  - Просмотр и публикация МФЦ на карте – должно быть обеспечено автоматическое отображение на карте Российской Федерации (требуется использование одной из популярных в сети Интернет карт (Яндекс, Google или др.), отображаемой на Портале АР, отметок, указывающих местонахождение МФЦ при добавлении информации об их географическом расположении в базу Портала АР.

  - Требования к видам обеспечения.

3.4.1.	Требования к программному обеспечению.

Система должна строиться на основе трехуровневой клиент-серверной схемы, включающей следующие уровни:

-	уровень хранения данных;

-	уровень приложений;

-	презентационный уровень.

Информационный обмен между компонентами Системы должен осуществляться по локальной сети и по сети Интернет с обеспечением удаленного доступа к Системе.

Система должна быть построена на базе распространенной CMS с открытым исходным кодом.

Доступ к информации Системы не должен быть обусловлен требованием использования пользователями определенных веб-браузеров или установки на технические средства пользователей программного обеспечения, специально созданного для доступа к общей информации.

Портал АР должен быть полностью функциональным при просмотре при помощи веб-браузеров:

-	Internet Explorer версии 7.0 ивыше;

-	MozillaFirefox версии 7.0 и выше;

-	GoogleChrome версии 10.0 и выше.

Должно быть обеспечено выполнение следующих временных характеристик на стандартные операции:

-	среднее время реакции Системы от момента ввода запроса до появления первой реакции Системы на запрос – не более 3 секунд;

-	среднее время получения запрашиваемых данных (в экранной форме) на экране монитора клиентской рабочей станции – не более 5секунд.

3.4.2.	Требования к техническому обеспечению.

В качестве программно-аппаратной платформы должен быть использован комплекс технических средств существующего  Портала АР.

Государственным заказчиком в целях удаленного администрирования обеспечивается удаленный доступ Исполнителя к серверу, на котором размещено программное обеспечение действующего Портала АР, а так же открытие необходимых для полноценного  функционирования всех модулей Портала АР портов, в соответствии с представленными Исполнителем и согласованными Государственным заказчиком  техническими условиями.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Сроки выполнения работ

| № п/п | Срок | Состав проводимых работ |
| --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |
| 1.1 | 15 календарных дней с даты заключения Контракта | Экспресс-обследование существующего Портала АР, разработка технического задания на развитие Портала АР, разработка дизайн-макетов главной страницы и значимых внутренних страниц Портала АР (п. 3.1.1.). |
| 1.2. |  | Техническое и информационное сопровождение Портала АР (п.3.2) |
| 2 этап |  |  |
| 2.1 | 40 календарных дней с даты заключения Контракта | Доработка программного обеспечения Портала АР, верстка новых и адаптация существующих страниц в соответствии с утвержденными дизайн-макетами (п. 3.1.2, п. 3.1.3). |
| 2.2 |  | Проведение испытаний ПОПортала АР (п.3.1.4) |
| 2.3 |  | Развертывание доработанной версии Портала АР на технологической площадке Государственного заказчика (п. 3.1.5) |
| 2.4 |  | Техническое и информационное сопровождение Портала АР (п.3.2) |
| 2.5 |  | Доработка (разработка) документации на Портал АР (п.3.1.6) |

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.	Результатами выполнения работ являются:

-	дизайн-макет главной страницы Портала АР согласованный с Государственным заказчиком;

-	дизайн-макеты значимых внутренних страниц Портала АР согласованные с Государственным заказчиком;

-	Техническое задание на развитие Портала АР, согласованное с Государственным заказчиком;

-	программное обеспечение, установленное на комплексе технических средств Государственного заказчика и обеспечивающее выполнение п. 3.1.2 и п. 3.1.3 настоящего технического задания;

-	дистрибутив и исходные коды разработанного программного обеспечения Системы на оптических носителях (CD /DVD);

-	Отчет об оказании услуг по техническому и информационному сопровождению;

-	документация в соответствии с п. 3.1.4  настоящих технических требований;

-	инструкция по работе с «Личным кабинетом» для всех категорий пользователей;

-	Отчет о проведении тренинга для представителей Государственного заказчика по работе с обновленной версией Портала АР, включающий кроме прочего программу тренинга, согласованную с Государственным заказчиком, и ведомость учета представителей Государственного заказчика, прошедших тренинг;

- разработанный (доработанный) комплект документации на Портал АР в соответствии с п.3.1.6;

-	ежеквартальный  отчет о результатах технической и информационной поддержки действующей Системы.

5.2.	Результатом выполнения работ является эффективное и бесперебойное функционирование Портала АР, размещенного на технологической площадке Государственного заказчика.

| От Государственного заказчика Статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации _______________________ О.В. Фомичев м.п. | От Исполнителя Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОИА» _______________ С.В. Тарасова м.п. |
| --- | --- |

|  | Приложение № 2 к Государственному контракту от «__» __________ 2012 г. № _________ |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № этапа | Наименование этапа | Наименование Работ, входящих в состав этапа выполнения Работ | Срок исполнения этапа выполнения Работ | Отчетная документация исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Этап I | Экспресс-обследование существующего Портала АР, разработка технического задания на развитие Портала АР, разработка дизайн-макетов главной страницы и значимых внутренних страниц Портала АР (п. 3.1.1.). Техническое и информационное сопровождение Портала АР (п.3.2) | 15 календарных дней с даты заключения Контракта | Дизайн-макет главной страницы Портала АР согласованный с Государственным заказчиком; Дизайн-макеты значимых внутренних страниц Портала АР согласованные с Государственным заказчиком; Техническое задание на развитие Портала АР, согласованное с Государственным заказчиком; |
| II | Этап II | Доработка программного обеспечения Портала АР, верстка новых и адаптация существующих страниц в соответствии с утвержденными дизайн-макетами (п. 3.1.2, п. 3.1.3) Проведение испытаний ПО Портала АР (п.3.1.4) Развертывание доработанной версии Портала АР на технологической площадке Государственного заказчика (п. 3.1.5) Техническое и информационное сопровождение Портала АР (п.3.2) Доработка (разработка) документации на Портал АР (п.3.1.6) | 40 календарных дней с даты заключения Контракта | Программное обеспечение, установленное на комплексе технических средств Государственного заказчика и обеспечивающее выполнение п. 3.1.2 и п. 3.1.3 настоящего технического задания; Дистрибутив и исходные коды разработанного программного обеспечения Системы на оптических носителях (CD /DVD); Отчет об оказании услуг по техническому и информационному сопровождению; Документация в соответствии с п. 3.1.4 настоящих технических требований; Инструкция по работе с «Личным кабинетом» для всех категорий пользователей; Отчет о проведении тренинга для представителей Государственного заказчика по работе с обновленной версией Портала АР, включающий кроме прочего программу тренинга, согласованную с Государственным заказчиком, и ведомость учета представителей Государственного заказчика, прошедших тренинг; Разработанный (доработанный) комплект документации на Портал АР в соответствии с п.3.1.6; Ежеквартальный отчет о результатах технической и информационной поддержки действующей Системы. |

| От Государственного заказчика Статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации _______________________ О.В. Фомичев м.п. | От Исполнителя Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОИА» _______________ С.В. Тарасова м.п. |
| --- | --- |

|  | Приложение № 3 к Государственному контракту от «__» __________ 2012 г. № _________ |
| --- | --- |

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

| № этапа выполнения Работ | Наименование Работ, входящих в состав этапа выполнения Работ | Стоимость этапа выполнения Работ (включая НДС), руб. |
| --- | --- | --- |
| I. | 1. Экспресс-обследование существующего Портала АР, разработка технического задания на развитие Портала АР, разработка дизайн-макетов главной страницы и значимых внутренних страниц Портала АР (п. 3.1.1.) 2. Техническое и информационное сопровождение | 119 000,00 |
| II. | 1. Доработка программного обеспечения Портала АР, верстка новых и адаптация существующих страниц в соответствии с утвержденными дизайн-макетами (п. 3.1.2, п. 3.1.3). 2. Проведение испытаний ПО Портала АР (п.3.1.4) 3. Развертывание доработанной версии Портала на оборудовании Заказчика (п. 3.1.5) 4. Техническое и информационное сопровождение 5. Доработка (разработка) документации на Портал АР | 581 000,00 |
|  | Итого, руб. | 700 000,00 |

Итого: 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%), – 106 779 (Сто шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.

| От Государственного заказчика Статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации _______________________ О.В. Фомичев м.п. | От Исполнителя Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОИА» _______________ С.В. Тарасова м.п. |
| --- | --- |