УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента государственного регулирования в экономике

Министерства экономического развития Российской Федерации

___________ А. И. Херсонцев

«___»___________ 2013 г.

Протокол предварительных автономных испытаний Реестра в части работ этапа № 1

В соответствии с распоряжением Департамента государственного регулирования в экономике от «_____» _______________ 2013г. № ________________

Комиссия в составе:

| 1. | Малков Павел Викторович | - | заместитель директора Департамента государственного регулирования экономики Минэкономразвития России |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Матвеенко Андрей Владимирович | - | начальник отдела Департамента государственного регулирования экономики Минэкономразвития России |
| 3. | Батаршин Эдуард Равилевич | - | научный сотрудник направления «Реальный сектор» Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (по согласованию) |
| 4. | Сурков Артем Анатольевич | - | руководитель проектов, ЗАО «ЛАНИТ» |
| 5. | Шкаберин Сергей Иванович | - | руководитель отдела тестирования, ЗАО «ЛАНИТ» |

провела испытания Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций), доработанного ЗАО «ЛАНИТ» в соответствии с 1 этапом государственного контракта № ГК-81-ЛА/Д01 от «17» июля 2013г. и с Техническим заданием (ТЗ).

- Цель испытаний.

Испытания проводились в целях проверки соответствия доработанного функционала требованиям Технического задания на доработку Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций).

- Место и время проведения проверок.

Проверка проводилась в Минэкономразвития России, по адресу: __________________ ___________________________________________________________________________, «15» августа 2013г.

- Перечень проведенных проверок из Программы и методики испытаний.

Испытания проводились в соответствии с Программой и методикой испытаний:

- проверка комплектности программного обеспечения;

- проверка надежности, устойчивости и быстродействия Системы;

- проверка выполнения требования функционального назначения Системы.

- Сведения о результатах проверки.

Проведены следующие частные проверки разработанной функциональности:

|  | Таблица П.1. 1 Перечень проведенных проверок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | №№ пунктов программы испытаний | №№ проверяемых пунктов ТЗ (контракт) | №№ проверяемых пунктов ТЗ (1 этап) | Наименование проверки | Результат | Оценка | Примечание |  |
|  |  | 6.1.1 |  |  | Комплектность доработанного программного обеспечения Системы | Доработанное программное обеспечение комплектно | Принято |  |  |
|  |  | 6.1.1 |  |  | Комплектность доработанной документации на Систему | Доработанная документация комплектна | Принято |  |  |
|  |  | 6.1.2 |  |  | Установка, настройка и проверка базового функционала доработанного программного обеспечения | Сборка, установка, настройка Системы выполнена успешно. Базовый функционал работает корректно | Принято |  |  |
|  |  | 6.1.3 |  |  | Ввод и качество информации | Проверка ввода и качества информации успешно пройдена | Принято |  |  |
|  |  | 6.1.4 |  |  | Быстродействие Системы | Проверка быстродействия успешно пройдена | Принято |  |  |
|  |  | 6.2.1 | 5.2.1.2.1 | 4.1.1.3.1 | Предварительный просмотр описания услуги (функции) в формате ЕПГУ | Доработки ФРГУ, необходимые для реализации функции предварительного просмотра выполнены корректно | Принято | Невозможно увидеть визуальную форму ЕПГУ, это связано с тем, что поддержка ЕПГУ и его доработка ведется в другом проекте, где сейчас только объявлен конкурс |  |
|  |  | 6.2.2 | 5.2.1.2.1 | 4.2.1.1 | Функционал уведомлений | Функционал уведомлений работает корректно | Принято |  |  |
|  |  | 6.2.3 | 5.2.1.2.1 | 4.2.1.1 | Структурирование сведений о консультировании | Структурирование сведений о консультировании реализовано корректно | Принято |  |  |
|  |  | 6.2.4 | 5.2.1.2.1 | 4.2.1.1 | Функционал фильтрации объектов Реестра | Функционал фильтрации объектов Реестра работает корректно | Принято |  |  |
|  |  | 6.2.5 | 5.2.1.2.1 | 4.2.1.1 | Функционал ввода почтового адреса органа власти | Функционал ввода почтового адреса работает корректно. | Принято |  |  |
|  |  | 6.2.6 | 5.2.1.2.1 | 4.2.1.1 | ФЛК ввода и редактирования рабочих документов услуги (функции) | ФЛК ввода и редактирования рабочих документов услуги (функции) работает корректно | Принято |  |  |
|  |  | 6.2.7 | 5.2.1.2.1 | 4.2.1.1 | ФЛК ввода и редактирования форм взаимодействия | ФЛК ввода и редактирования осуществляется корректно | Принято |  |  |
|  |  | 6.2.8 | 5.2.1.2.1 | 4.2.1.1 | Изменение порядка публикации услуги (функции) | Изменение порядка публикации услуги (функции) реализовано корректно | Принято |  |  |
|  |  | 6.2.9 | 5.2.1.2.2 | 4.2.1.2 | Обратная связь с ЕПГУ | Доработки ФРГУ, необходимые для реализации функционала обратной связи с ЕПГУ реализованы корректно | Принято | Невозможно провести тест с использованием реального запроса с ЕПГУ, это связано с тем, что поддержка ЕПГУ и его доработка ведется в другом проекте, где сейчас только объявлен конкурс |  |
|  |  |  |  |  | Интегральная оценка |  |  |  |  |

- Вывод комиссии

Работы по доработке Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций) выполнены в полном объеме и в соответствии с требованиями Технического задания на доработку.

- Сведения об отказах и сбоях, возникших при проверках

Нет.

Члены комиссии:

__________________ П. В. Малков

__________________ А. В. Матвеенко

__________________ Э. Р. Батаршин

__________________ А. А. Сурков

__________________ С. И. Шкаберин